Приложение 1

к приказу СФУ

от «8» декабря 2009г. № 1523

Регламент работы

Управления по режиму и безопасности жизнедеятельности

при выполнении контрольных функций за подготовкой и выполнением строительно-монтажных и других работ подразделениями Университета по договорам, государственным контрактам или иным способом.

- Общие положения.

Настоящий Регламент определяет взаимодействие Управления по режиму и безопасности жизнедеятельности (далее Управление) со структурными подразделениями Сибирского федерального университета в целях обеспечения безопасности научно-образовательного процесса при подготовке, организации и проведении строительно-монтажных работ, работ по перепланировке помещений, изменению функционального назначения помещений, работ по оснащению объектов Университета оборудованием и механизмами.

Действие Регламента распространяется на все подразделения и виды работ, которые оказывают или могут оказать влияние на безопасность жизнедеятельности Университета.

Все работы по монтажу, демонтажу оборудования, электропроводки, новых сетей связи и т.п., выполняемые структурными подразделениями Университета самостоятельно, должны согласовываться с Управлением в соответствии с настоящим Регламентом.

Контроль за соблюдением требований безопасности жизнедеятельности возложен на Управление по режиму и безопасности жизнедеятельности (ауд. Г 329, тел 2-912-181) силами входящих в него структурных подразделений.

Организация контроля за подрядными организациями в отношении обеспечения безопасности жизнедеятельности, доведение требований по устранению выявленных нарушений до руководителя подрядной организации, а также своевременное информирование руководства университета об исполнении этих требований возлагается на начальника Управления В.Б. Корсакова, в его отсутствие на зам. начальника Управления Г.Ф. Наумова и А.Б. Отпущенникова.

Председателем постоянно действующей подкомиссии университета по приемке результатов работ, касающихся обеспечения безопасности жизнедеятельности является начальник Управления В.Б. Корсаков, в его отсутствии зам. начальника Управления А.Б. Отпущенников.

В состав подкомиссии входят: зам. начальника Управления                   А.Б. Отпущенников, начальник службы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) Е.В. Лаук, начальник отдела пожарной безопасности (ПБ) А.Д. Капитонов, начальник отдела технического обеспечения безопасности (ТОБ) А.А. Вахрушев; начальник дежурно-диспетчерской службы (ДДС) площадки №1 Д.В. Горелкин, начальник ДДС площадки №2 С.Г. Третьяков, начальник ДДС площадки №3 В.М. Дударев, начальник ДДС площадки №4 Ю.В. Сорока.

Для работы в составе подкомиссии могут быть привлечены специалисты указанных отделов и служб, а также представители органов Государственного пожарного надзора г. Красноярска.

- Порядок согласования технических заданий.

Согласование технических заданий для выполнения строительно-монтажных и других работ подразделениями Университета по договорам, государственным контрактам или иным способом в части выполнения требований и соблюдения норм безопасности жизнедеятельности в Управлении возложена на начальника Управления В.Б. Корсакова.

Право согласующей подписи о соответствии технического задания требованиям и нормам обеспечения безопасности жизнедеятельности предоставлено начальнику Управления В.Б. Корсакову, в его отсутствие -  заместителю начальника Управления А.Б. Отпущенникову.

При согласовании учитывается необходимость и достаточность мер, направленных на соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и требований к сохранности систем обеспечения технической безопасности (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией, видеонаблюдение, контроль доступа).

Локальный сметный расчет (смета), прилагаемый к техническому заданию должен при необходимости содержать раздел о расчете оплаты труда по демонтажу и последующему восстановлению систем безопасности.

Ответственность за полноту, содержательность и своевременное согласование технического задания на выполнение работ в отношении учета требований обеспечения безопасности жизнедеятельности, возлагается на руководителя структурного подразделения, инициирующего выполнение работ.

Согласование должно быть проведено в срок, не более 3-х рабочих дней.

- Порядок работы в период планирования работ (заключения договора).

В период планирования и подготовки заключения договора (государственного контракта) руководитель подразделения – инициатора работ служебной запиской на имя начальника Управления сообщает о месте проведения, характере работ и указывает на необходимость их согласования.

Начальник Управления визирует заявку, дает указание начальнику службы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), начальнику отдела пожарной безопасности (ПБ) и начальнику отдела технического обеспечения безопасности (ТОБ) о необходимости обследования объекта и разработки необходимых мер безопасности.

Обследование проводится с учетом необходимости включения в техническое задание устранение недостатков, выявленных ранее в ходе внутреннего аудита специалистами Управления и предписаний государственных контролирующих органов.

Результаты обследования оформляются актами, в которых указывается место предполагаемых работ, перечень работ, оборудования и материалов, необходимые меры безопасности и т.п., которые следует учесть при составлении технического задания. Оригиналы актов хранятся в Управлении, копии актов и выкопировка из предписаний государственных контролирующих органов о выявленных недостатках по данному объекту передается в структурное подразделение – инициатору работ.

Руководитель подразделения – инициатор работ, руководствуясь полученными документами, оформляет техническое задание и представляет его на согласование в Управление.

- Порядок работы в период после заключения договоров до начала производства работ.

После заключения договора (государственного контракта) или если работы выполняются подразделением самостоятельно, не позднее двух дней до начала работ, руководитель подразделения обязан представить в Управление график производства работ, сведения об организации – производителе работ и список работников этой организации для оформления временных пропусков (списков) и проведения инструктажей.

Списки должны содержать данные паспорта и места регистрации работников. Для иностранных граждан дополнительно необходимо представить копии документов о регистрации и разрешения на работу, выданные УФМС.

В случае необходимости проведения огневых (сварочных) работ, работник должен иметь документ, подтверждающий квалификацию сварщика.

При наличии указанных документов, специалисты Управления назначают дату и время прохождения вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности, инструктажа по пожарной безопасности, согласования наряда-допуска на производство огневых работ.

Для проведения вводного инструктажа работники подрядных организаций предоставляют акт-допуск на производство работ, паспорта и удостоверения, подтверждающие квалификацию.

В случае изменения в процессе выполнения работ состава работников подрядной организации, информация о вновь прибывших работниках предоставляется в том же объеме и в том же порядке.

Начальник Управления организует оформление списков работников подрядных организаций, информирует соответствующего начальника дежурно-диспетчерской службы (ДДС) о согласованных сроках и условиях работы подрядной организации, передает списки работников.

Начальник ДДС организует контрольные мероприятия по соблюдению режима работы работниками подрядных организаций.

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения, изменения плана работ, места работ, обследование проводится повторно в соответствии с вышеописанной процедурой. Если в результате повторного обследования дополнительный объем работ, перечень оборудования, материалов, необходимые меры безопасности и т.п., (кроме ранее указанных) не требуются, в актах делается соответствующая отметка.

- Порядок деятельности в период производства работ.

Контроль за выполнением требований обеспечения безопасности подрядными организациями в период производства работ осуществляется специалистами Управления.

Руководители структурных подразделений Управления составляют графики контроля выполнения работ подрядными организациями, которые согласовываются с заместителем начальника Управления                                   А.Б. Отпущенниковым и утверждаются начальником Управления                      В.Б. Корсаковым.

Руководители структурных подразделений Управления лично или с привлечением специалистов структурных подразделений осуществляют контроль за работой подрядных организаций.

При выявлении нарушений работниками подрядной организации требований охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, технологии производства работ, режима пребывания на объекте, специалисты Управления обязаны указать на это нарушителю и, в зависимости от характера нарушения, потребовать прекратить нарушение или потребовать устранить нарушение.

При невозможности немедленного устранения нарушения, либо отказе работника подрядной организации выполнить законные требования работников Управления, руководитель структурного подразделения, специалист которого выявил нарушение, составляет соответствующий акт, в котором указывает характер нарушения, время, место и по возможности персональные данные нарушителя или его описание, информирует одного из заместителей начальника Управления и передает ему акт.

Заместители начальника Управления доводят содержание акта до руководителя структурного подразделения – инициатора работ, руководителя (уполномоченного представителя) подрядной организации и предлагает устранить нарушение в определенный срок.

В случае не устранения нарушения в указанный срок или отказа от устранения, руководство Управления информирует руководство Университета о нарушении условий договора (государственного контракта) и необходимости принятия мер к нарушителю.

- Завершение работ и подписание актов приемки.

Руководитель структурного подразделения – инициатор работ, не позднее, чем за два рабочих дня информирует председателя подкомиссии по приемке о дате и времени приемки (предварительной приемки) работ на объекте.

Председатель определяет и сообщает членам подкомиссии место, дату и время начала работы. После чего подкомиссия приступает к работе. Результат работы подкомиссии оформляется актом.

В случае если в ходе приемки выявлены недостатки в работе систем, несоответствие проекту и/или техническому заданию, требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и требований к сохранности систем обеспечения технической безопасности (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией, видеонаблюдение, контроль доступа), в акте приемки делается соответствующая запись.

Решением подкомиссии результаты работы могут быть приняты при отсутствие недостатков; с недостатками, но с указанием сроков устранения или не приняты. В последнем случае назначается дата повторной приемки.

Любой член подкомиссии вправе не согласиться с ее выводами и представить в течение двух рабочих дней письменное мотивированное мнение, которое должно быть приложено к акту. Непредставление мотивированного мнения означает согласие с мнением подкомиссии и лишает этого члена подкомиссии права ссылаться на какие-либо обстоятельства своего несогласия с выводами подкомиссии по принимаемому объекту в будущем.

Акты приемки результатов работ хранятся в Управлении в течение 5-ти лет.