| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации ________________/ И.П. Биленкина/ |  | Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации ________________/ С.Н. Мазуренко/ |
| «30» июня 2011 г. |  | «30» июня 2011 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»

(Мероприятие 1.6 – VIII очередь)

| СОГЛАСОВАНО Директор Департамента федеральных целевых программ и проектов Министерства образования и науки Российской Федерации ________________ /Г.В. Шепелев/ | СОГЛАСОВАНО Директор Департамента приоритетных направлений науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации _______________________ /В.В. Качак/ |
| --- | --- |

2011 г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Термины и определения	4

II.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	5

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1.	Заказчик, специализированная организация	5

1.2.	Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	5

1.3.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	5

1.4.	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты	6

1.5.	Требования к участникам размещения заказа	6

1.6.	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	7

1.7.	Предоставление конкурсной документации	7

1.8.	Разъяснение положений конкурсной документации	7

1.9.	Изменение объема работ по контракту при его исполнении	8

2.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	8

2.1.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе	8

2.2.	Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа	10

2.3.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	11

2.4.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями	11

2.5.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе	11

2.6.	Требования к предложениям о цене контракта	14

2.7.	Требования к описанию выполняемых работ	14

2.8.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе	15

3.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	15

3.1.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе	15

3.2.	Изменения заявок на участие в конкурсе	16

3.3.	Отзыв заявок на участие в конкурсе	16

3.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием	17

4.	ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	18

4.1.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	18

5.	рассмотрение заявок на участие в конкурсе	19

5.1.	Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе	19

6.	оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе	19

6.1.	Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	19

6.2.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость	20

6.3.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	20

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	20

7.1.	Срок заключения государственного контракта	20

7.2.	Срок подписания победителем конкурса проекта государственного контракта	20

7.3.	Порядок заключения контракта	21

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	22

8.1.	Общие положения	22

8.2.	Безотзывная банковская гарантия	22

8.3.	Договор поручительства	23

8.4.	Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)	24

8.5.	Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ»	25

III.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	26

9.	Информационная карта конкурса	26

9.1.	Общие положения	26

9.2.	Информация о проводимом конкурсе:	26

IV.	ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	53

Форма 1.	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ	53

Форма 2.	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	56

Форма 3.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)	59

Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА	65

Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ	68

IV.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	69

V.	ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	152

# Термины и определения

Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» действия заказчика по определению исполнителей (подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд.

Государственный заказчик (далее – заказчик) – Министерство образования и науки Российской Федерации.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение государственного контракта.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный контракт - разработки конкурсной документации, размещения извещения о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций.

Комиссия – конкурсная или единая комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при проведении конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд– www.zakupki.gov.ru.

Конкурс – форма торгов, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, утвержденная государственным заказчиком, и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

Государственный контракт (далее - контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд Российской Федерации.

Предмет конкурса – право на заключение государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд Российской Федерации.

Лот – отдельный заказ на выполнение работ,  размещаемый путем проведения конкурса, в отношении которого в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия выполнения работ и определяется лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта.

# ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Заказчик, специализированная организация

### Заказчик, указанный в пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации (соответственно далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 9.2.3 и 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурсной документации.

### Специализированная организация, привлеченная Заказчиком и указанная в пункте 9.2.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

## Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

### Предмет конкурса указан в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### В случае, если об этом указано в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», заказчик при размещении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, составляющих один лот, в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта (далее - поисковая научно-исследовательская работа), вправе заключить по результатам конкурса контракт с несколькими участниками размещения заказа. В этом случае в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается количество таких контрактов.

### Изменение предмета конкурса не допускается.

### Заказчик, разместивший извещение на официальном сайте, извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в частях III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

### Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ определяются в частях V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и VI «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указаны в пункте 9.2.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

### Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, то в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указывается начальная (максимальная) цена одного контракта и начальная (максимальная) цена лота. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов является одинаковой, а начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех контрактов в отношении данного лота.

## Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

### Финансирование выполнения работ по государственному контракту осуществляется из источника, указанного в пункте 9.2.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы определяются в части VI. Конкурсной документации - «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» и указан в пункте 9.2.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Требования к участникам размещения заказа

### За исключением случая, указанного в пункте 1.5.2, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

### Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. Заявка на участие в конкурсе, поданная по одному лоту одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

### Обязательные требования к Участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения конкурса:

#### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

#### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

#### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

#### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

#### отсутствие сведений об Участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);

#### обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если такое требование установлено Заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» (требование, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

### Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

## Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

### Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», но не более пятнадцати процентов.

## Предоставление конкурсной документации

### Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в соответствии с указанными в извещении сроком, местом и порядком предоставления конкурсной документации.

### Конкурсная документация также доступна для ознакомления на официальном сайте.

## Разъяснение положений конкурсной документации

### При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

### Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному пункте 9.2.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», как адрес заказчика.

### Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 9.2.10 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком,  специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## Изменение объема работ по контракту при его исполнении

### В случае, если это предусмотрено в пункте 9.2.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», Заказчик в ходе исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по согласованию с Исполнителем праве изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе

### Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями к ее содержанию, указанному в разделе 2 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с требованиями к составу заявки, указанными в формах документов, установленных в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

### В случае если Участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней отдельно по каждому лоту. Заявка на участие в конкурсе по каждому лоту помещается в отдельный конверт, который опечатывается и маркируется в соответствии с пунктом 2.1.12.

### При описании условий и предложений участнику размещения заказа рекомендуется применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

### Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

### Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов.

### Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) рекомендуется проставлять простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

### Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в подпунктах 1.5.5 и 2.5.1.

### Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, рекомендуется формировать в порядке, указанном в форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ» (Форма 1  части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).

### Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

### При оформлении документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с формами, установленными частью IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер, соответствующие сведения по которым представляются в составе заявки на участие в конкурсе по усмотрению Участника размещения заказа.

### Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

#### Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается следующее:

#### -  «На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации»;

-	Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»;

#### - «Заявка на участие в открытом конкурсе Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «не вскрывать до …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками, установленные в Извещении о проведении конкурса).

#### Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

#### Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

### Если конверт  маркирован с нарушением требований пункта 2.1.12, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

### Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных одним участником размещения заказа по одному лоту одновременно в отношении двух и более поисковых работ.

### Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить следующие копии документов и сведений входящих в состав заявки, если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»:

### Форма 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»;

### Форма 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)»;

### Форма 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»;

### Копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

## Особенности подготовки заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа

### Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в рекомендуемых форматах doc. и rtf, а также допускается направление заявки в электронной форме по электронной почте на электронный адрес Заказчика, указанный в Извещении и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» Конкурсной документации.

### Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в конкурсе) должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Участника размещения заказа согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

### Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте, в который должны быть вложены необходимые в составе заявки на участие в конкурсе документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели Участником размещения заказа, в том числе нотариально заверенные копии документов.

### Участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Способ записи информации на оптический носитель должен обеспечивать невозможность внесения изменений в поданную в форме электронного документа заявку на участие в конкурсе как до, так и после открытия доступа к ней.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

### Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

### На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

### Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе должны быть выражены в валюте Российской Федерации, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

### В случае если Участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в валюте Российской Федерации, а также в случае, если в составе заявки на участие в конкурсе содержатся документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами и в которых суммы денежных средств выражены в других валютах, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте. При этом ценой государственного контракта, в случае, если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.

## Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе должна состоять и содержать:

#### сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

##### фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

##### полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

##### документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

##### документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае если в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как качество работ и квалификация участника конкурса;

##### копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

##### решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

#### предложения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта оформленные в соответствии с формой 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

#### документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

##### документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

##### копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, а также требование о предоставлении копий таких документов указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

##### документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено заказчиком в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участнику размещения заказа дополнительно рекомендуется подготовленные им документы, указанные в п.п. б) п. 2.5.1.1, п.2.5.1.2 и п. 2.5.1.3, входящие в заявку на участие в конкурсе, а также заполненный проект государственного контракта, предоставить в электронном виде на оптическом носителе (CD или DVD, предоставление на дискетах не рекомендуется), который вкладывается в конверт с заявкой на участие в конкурсе. Информационная карта проекта и Анкета организации (Форма 3 части IV. «формы для заполнения участниками размещения заказа») предоставляются в формате Adobe Reader(  *.pdf), другие материалы заявки предоставляются в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf). Каждый отдельный документ оформляется в виде отдельного файла.

При этом название файла формируется следующим образом:

<шифр лота, на который подается заявка>-form<номер формы>.<расширение файла>

Шифр лота и номер формы указывается полностью, без пробелов.

Например, имя файла, содержащего электронную версию Заявки на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), выглядит следующим образом: 2011-1.6-516-001-form2.doc.

Файлы, содержащие электронные версии документов, входящих в состав Предложения  об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), нумеруются по порядку.  Например:

2011-1.6-516-001-form3_1.doc - Календарный план выполнения работ;

………………………..;

2011-1.6-516-001-form3_3.pdf - Информационная карта проекта;

………………………..;

2011-1.6-516-001-form3_5.doc - Пояснительная записка.

### В случае неполного представления документов, представление которых в соответствии с законодательством является обязательным, участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе.

### Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Если в предложении о цене контракта имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

### Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, указаны суммы, отличающиеся от сумм, указанных в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», за истину принимаются суммы, указанные в форме 2 « ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

## Требования к предложениям о цене контракта

### Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену одного контракта.

### В случае, если Заявка на участие в Конкурсе содержит цену Государственного контракта, превышающую начальную (максимальную) цену Государственного контракта и (или) содержит цену, в пределах одного финансового года, работы (этапа) по государственному контракту, превышающую максимальный объем бюджетного финансирования на соответствующий год, указанный в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», и (или) корректирует, индексирует или изменяет другим способом цену Государственного контракта, такая Заявка рассматривается как несоответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.

### Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, формируется с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Требования к описанию выполняемых работ

### Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V.«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и по форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», приведенной в части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

## Обеспечение заявок на участие в конкурсе

### Если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в пунктах 9.2.14 и 9.2.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения.

# ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

### Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в подразделе 3.1 и в пунктах 9.2.11 и 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), указанный в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени вскрытия.

### Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения извещения о проведении конкурса.

### В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 3.1.1 и 3.1.2, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами заказчика, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

### По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

## Изменения заявок на участие в конкурсе

### Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе при наличии технических ошибок, опечаток и иных расхождений в заявке.

### Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

### Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке.

#### Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указывается следующая информация: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе, Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», Лот № ___  _______  _______________ (номер лота, шифр лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе).

#### Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления данной части заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 2.1.

#### Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в Конкурсную комиссию. В случае, если конверт не опечатан, Заказчик не несет ответственности за его содержимое.

### До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

### Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок считаются опоздавшими, и будут возвращены участникам размещения заказа.

### Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются комиссией в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## Отзыв заявок на участие в конкурсе

### Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

#### Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», номер лота, шифр лота, наименование лота (в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»; регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе).

#### Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть заверено подписью участника размещения заказа, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также скреплено печатью организации (для юридических лиц).

#### До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

#### Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заявка на участие в конкурсе считается неотозванной.

### Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 9.2.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана, вскрывается (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. Отозванные заявки не возвращаются участникам размещения заказа.

### После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

## Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

### Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком, в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

# ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

### Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

### В целях соблюдения пропускного режима в здании, в котором будет проводиться вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также выполнения требований, содержащихся в пункте 4.1.3, участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе (их представители), изъявившие желание присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

### Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе участники размещения заказа или их представители регистрируются в Журнале регистрации участников размещения заказа.

### В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и пункте 9.2.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, специализированной организации до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе одновременно в отношении двух и более поисковых научно-исследовательских работ, такая заявка не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

### При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

#### наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

#### наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

#### условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

#### информация о признании конкурса несостоявшимся (в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурс).

### Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте. В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

### Заказчик (специализированная организация) осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

# рассмотрение заявок на участие в конкурсе

## Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

### Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе указан в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

### Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в пункте 1.5.4, в порядке, установленном в статье 27 Федерального закона от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

### Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.

# оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

## Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

### Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

### Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, их содержания и значимости, установленных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

### Комиссия оценит и сопоставит заявки на участие в конкурсе только тех участников конкурса, которые были признаны таковыми по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществлена комиссией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее по тексту – постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722).

### Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта по каждому лоту отдельно.

### В случае, если в извещении о проведении конкурса и в пункте 9.2.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в конкурсе, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

### Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

## Срок заключения государственного контракта

### С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен государственный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня подведения итогов. Днем подведения итогов считается день подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

### В случае если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником конкурса, государственный контракт будет заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Срок подписания победителем конкурса проекта государственного контракта

### Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен подписать государственный контракт в срок не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а в случае, если конкурс признан несостоявшимся – со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Порядок заключения контракта

### Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (часть VI. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»).

### Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 7.2.1.

### В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 7.2.1, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.3.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 8, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

### В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.3, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта либо заключить государственный  контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер. При этом заключение государственного  контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

### Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

### В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

### В случае если срок выполнения работ, указанный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выходит за пределы текущего финансового года, и начальная (максимальная) цена контракта определена с указанием максимальной цены работ по каждому бюджетному году, при заключении государственного контракта цена работ по каждому бюджетному году определяется путем снижения максимальной цены работ по каждому году, указанной в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

## Общие положения

### Если в соответствии с пунктом 9.2.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

### В случае если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) или, при проведении конкурса на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ, начальная (максимальная) цена одного государственного контракта, указанная в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

### Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

### Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В случае, если в пункте 9.2.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, установленные в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются в отношении всех контрактов на выполнение таких работ в одинаковой степени.

### Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

### Обеспечение исполнения государственного контракта должно покрывать все обязательства исполнителя по государственному контракту, предусмотренные в соответствующем контракте, включая следующие обязательства, но не ограничиваясь ими: выполнение работ, являющихся предметом контракта, возврат выплаченного исполнителю аванса и уплата неустойки (штрафа, пеней) в случае, если в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем своих обязательств по контракту у него возникли такие обязательства.

## Безотзывная банковская гарантия

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

#### банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

#### в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся) как основание заключения контракта;

#### срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по государственному контракту и оканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения общего срока выполнения работ;

#### банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают гаранта от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

## Договор поручительства

### В случае если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

#### капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

#### чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

#### стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

### Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 8.3.1.1. – 8.3.1.3. настоящей конкурсной документации, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным пунктами 8.3.1.1. – 8.3.1.3. настоящей конкурсной документации требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

### В случае если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

### Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

#### соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

#### в договоре поручительства должна быть указана сумма, на которую принимает на себя обязательства поручитель и которая должна, быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, своих обязательств по государственному контракту;

#### договор поручительства также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся) как основание заключения контракта;

#### срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по государственному контракту и оканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения общего срока выполнения работ;

#### договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору поручительства.

## Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств,  в том числе в форме вклада (депозита):

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога в порядке ст.841 Гражданского кодекса Российской Федерации должны быть перечислены на счет заказчика в размере и по реквизитам, установленном в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 9.2.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), считается непредоставленным;

#### денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение срока, установленного в Проекте государственного контракта (часть VI «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании, но в любом случае не ранее истечения 30 (тридцати) дней со дня со дня завершения общего срока выполнения работ, предусмотренного контрактом.

## Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ»

#### В случае, если заявка участника, с которым заключается государственный контракт, содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по критерию «Объем предоставления гарантий качества работ» или «Срок предоставления гарантий качества работ», если такое условие установлено в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», государственный контракт с таким участником заключается после представления обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию.

#### Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения государственного контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

#### Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в пункте 8.1.3.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

# Информационная карта конкурса

## Общие положения

### В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

## Информация о проводимом конкурсе:

| № пункта | Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1. | Наименование Государственного заказчика, контактная информация | Министерство образования и науки Российской Федерации. Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11 контактные телефоны: 8-495-629-86-19, 8-495-629-52-50, 8-495-642-00-70 Электронная почта: konkurs@fcntp.ru, Sergeeva-iv@mon.gov.ru |
|  | 1.1.2 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не выбрана |
|  | 1.1.1., 1.2.1, 1.5.2 | Вид и предмет конкурса | Вид конкурса - открытый конкурс Предмет конкурса - право на заключение государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (Мероприятие 1.6 –VIII очередь). Количество лотов: 10 ЛОТ 1 Шифр 2011-1.6-516-014 Предмет государственного контракта по лоту № 1: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания электрохимических мембранных установок для получения чистого водорода из углеводородных топлив». ЛОТ 2 Шифр 2011-1.6-516-031 Предмет государственного контракта по лоту № 2: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области технологий эффективной высокотемпературной сероочистки синтез-газа». ЛОТ 3 Шифр 2011-1.6-516-042 Предмет государственного контракта по лоту № 3: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области получения синтез-газа из углей для энерготехнологических комплексов». ЛОТ 4 Шифр 2011-1.6-516-032 Предмет государственного контракта по лоту № 4: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области повышения эффективности вновь разрабатываемых и существующих котлов с кипящим слоем при совместном сжигании низкосортных углей с биомассой». ЛОТ 5 Шифр 2011-1.6-516-033 Предмет государственного контракта по лоту № 5: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области нейтрализации токсичных компонентов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания до уровня перспективных экологических стандартов». ЛОТ 6 Шифр 2011-1.6-516-034 Предмет государственного контракта по лоту № 6: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания энергоэффективных локальных систем кондиционирования в административных зданиях, снижающих затраты энергии не менее чем на 30%». ЛОТ 7 Шифр 2011-1.6-516-035 Предмет государственного контракта по лоту № 7: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области энергоэффективного использования петротермального тепла Земли для энергоснабжения обособленных и удаленных потребителей». ЛОТ 8 Шифр 2011-1.6-516-043 Предмет государственного контракта по лоту № 8: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания энергоэффективных компактных источников тока мощностью не менее 50 Вт на основе твердополимерных топливных элементов». ЛОТ 9 Шифр 2011-1.6-516-044 Предмет государственного контракта по лоту № 9: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области обеспечения эффективности функционирования интеллектуальных систем передачи и распределения электрической энергии». ЛОТ 10 Шифр 2011-1.6-516-045 Предмет государственного контракта по лоту № 10: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области технологий комплексной безотходной термохимической переработки торфа с получением высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, кокса и активированных углей». |
|  | 1.1.1. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ определяется исполнителем по государственному контракту с учетом условий Технического задания. Сроки (периоды) выполнения работ: по Лоту 1: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 2: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 3: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 4: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 5: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 6: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 7: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 8: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 9: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. по Лоту 10: Начало работ: со дня заключения государственного контракта. Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 330 дней и более 440 дней с даты заключения государственного контракта. Условия выполнения работ приведены в части V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» конкурсной документации. Отчет о выполненных работах представляется Заказчику или уполномоченной им организации. |
|  | 1.3.1, 2.6.1 | Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | по ЛОТУ 1 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 2 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 3 – начальная (максимальная) цена лота составляет 16,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 8,0 млн. рублей, на 2012 год –8,0 млн. рублей. по ЛОТУ 4 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 5 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 6 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 7 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 8 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 9 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. по ЛОТУ 10 – начальная (максимальная) цена лота составляет 20,0 млн. рублей, в том числе на 2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год –10,0 млн. рублей. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все необходимые расходы (в том числе расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) приведено в приложении № 2 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». |
|  | 1.4.1 | Источник финансирования заказа | Работы по государственному контракту финансируются за счет средств Федерального бюджета (по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»), Плательщик: Министерство образования и науки Российской Федерации. |
|  | 1.4.2 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от цены работ на текущий год. Выплата аванса производится в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания государственного контракта. Расчеты за выполненные этапы работ производятся в безналичном порядке платежными поручениями в тридцатидневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных этапов работ за вычетом ранее выданного аванса. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет исполнителя. |
|  | 2.5.1, 2.5.1.3.в), 2.5.1.3.б) | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | Специальных требований по пункту 1 части 1 или по пункту 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не устанавливается |
|  | 1.6.1, 6.3.3 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
|  | 1.8.3 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Начало срока – с момента размещения в сети Интернет извещения о проведении конкурса. Окончание срока - не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
|  | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.5, 3.3.3 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «30» июня 2011 г.; Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «15» августа 2011 г. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота. На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с требованиями конкурсной документации. |
|  | 3.1.1., 3.1.4, 3.3.2.3 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11. При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 125993, г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 18:00. При доставке заявки на участие в конкурсе нарочным в день, когда проводится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе принимаются по месту проведения заседания конкурсной комиссии, указанному в Извещении о проведении открытого конкурса. |
|  | 2.8.1, 7.3.4 | Обеспечение заявок на участие в конкурсе | Не требуется |
|  | 2.8.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Не устанавливается |
|  | 2.8.1 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | Не устанавливается |
|  | 4.1.1 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 11-00 «15» августа 2011 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11. |
|  | 8.1 | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | 8.1.4, 8.2.1.2 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не устанавливается |
|  | 8.3 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | - |
|  | 1.9.1 | Изменение объема работ при исполнении контракта Процент изменения объема работ | Допускается. Размер изменения объема работ: не более чем на 10 % от объема работ, предусмотренных государственным контрактом. |
|  | 2.1.15; 2.5.2 | Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте) | Рекомендуется представить электронную копию документов в соответствии с пунктом 2.5.2. Конкурсной документации. |

Приложение № 1

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

порядок оценки заявок на участие в конкурсе

по лотАМ №№ 1-10

- Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе и их значимость

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критериев в процентах (К) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта | 35% |
| 2. | Качество работ и квалификация участника конкурса | 45% |
| 3. | Срок выполнения работ | 20% |
| Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе | 100% |

- Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе

Критерий «Цена контракта»

| Наименование | Единица изменения | Содержание критерия |
| --- | --- | --- |
| Цена контракта | Российский рубль | Оценивается снижение цены контракта, предложенной участником конкурса в его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой контракта |

Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса»

| № п/п | Предмет оценки | Показатели критерия | Содержание критерия | Максимальное значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество работ | Технические характеристики создаваемой научно-технической продукции | Предложения по методам и способам решения задач; соответствие состава создаваемой научно-технической продукции требованиям технического задания; предложения по достижению технико-экономических показателей проекта; предложения по достижению программных индикаторов и показателей, установленных техническим заданием | 35 |
| 2. | Квалификация участника конкурса | Профессиональная репутация и уровень компетентности участника конкурса, квалификация коллектива исполнителей | Характеристика опыта участника размещения заказа по организации, проведению, участию в крупных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках (в том числе ежегодных, международных); сведения о занятии участником размещения заказа позиций в рейтингах, отражающих его профессиональную репутацию и уровень компетентности сведения о кадровом составе участника размещения заказа, в том числе наличие в нем докторов и кандидатов наук, специалистов с высшим образованием без ученой степени; наличие кадров высшей квалификации в коллективе исполнителей работы, определяющих потенциальную успешность ее проведения (в т.ч.: докторов и кандидатов наук, инженерно-технических работников, преподавателей ВУЗов); принадлежность коллектива исполнителей работы к ведущей научной школе; наличие публикаций по результатам работ в предметной области лота и индекс цитирования (за 3 предшествующих года, в соответствии с данными WEB of Science, Scopus и др.). | 35 |
|  |  | Опыт выполнения участником конкурса работ в предметной области лота | Информация о количестве и объемах финансирования работ в предметной области лота в рамках федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и внепрограммных мероприятий, в том числе по заказам Минобрнауки России, Роснауки, Рособразования (за 3 предшествующих года); характеристика успешности и уровень проведенных работ (оценка полученных результатов научным сообществом; награды; премии; дипломы, в т.ч. за участие в выставках; отзывы заказчиков работ); полученные ранее результаты интеллектуальной деятельности, представляющие собой задел по предметной области лота и способствующие снятию рисков невыполнения работы; информация о вовлечении в хозяйственный оборот результатов работ, в том числе выполненных в предметной области лота (в.т.ч., стоимость нематериальных активов, поставленных на бухгалтерский учет и объем платежей, полученных за предоставление права на использование РИД (за 3 предшествующих года)); характеристика материально-технической базы, необходимой для выполнения работы. | 30 |
| Сумма максимальных значений всех показателей: | 100 |

Критерий «Сроки (периоды) выполнения работ»

| № п/п | Сроки (периоды) выполнения работ (этапов работ) | Единица измерения | Значение критерия в единице измерения срока (в днях) | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок выполнения работ | дни | - | Оценивается срок (период) выполнения работ, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы |
|  | Максимальный срок |  | 440 |  |
|  | Минимальный срок |  | 330 |  |

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Общие положения

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Приложении № 1 в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость.

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость установленных в Приложении № 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый.

Решение комиссии отражается в  Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В Протоколе оценки должны содержаться сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев.

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

Ai -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»

Для оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

,

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

Ck -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k– количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ либо по нескольким срокам (периодам) выполнения работ (далее - срок (период) выполнения работ, сроки (периоды) выполнения работ), в зависимости от условий, указанных в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена контракта». Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» с новой значимостью этого критерия.

В случае применения одного срока (периода) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:

,

где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Приложение № 2

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)

по лоту № 1

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 1,00 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 8,67 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 2,97 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 2,90 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 1,14 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 3,32 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 2

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 1,50 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 6,27 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 2,14 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 2,10 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 5,20 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 2,79 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 3

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 2,73 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 5,49 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 1,88 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | - |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 3,56 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 2,34 |
|  | Итого: | 16,00 |

по лоту № 4

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 2,00 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 7,60 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 2,60 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 3,00 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 0,64 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 4,16 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 5

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 3,00 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 10,43 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 3,57 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 0,50 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | - |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 2,50 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 6

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 0,60 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 8,79 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 3,00 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 5,20 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 0,60 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 1,81 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 7

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 0,88 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 7,60 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 2,60 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 3,91 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 1,85 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 3,16 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 8

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 3,37 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 7,77 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 2,66 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 2,68 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 0,36 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 3,16 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 9

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | - |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 12,24 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 4,19 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | - |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | - |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 3,57 |
|  | Итого: | 20,00 |

по лоту № 10

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта учитывались следующие исходные данные:

— трудоемкость выполнения работ;

— возможная потребность в материалах и комплектующих;

— возможная потребность в уникальном оборудовании (специальном оборудовании) для проведения исследований, испытаний и т.п.;

— возможная потребность в других прямых затратах, связанных с выполнением работ;

— средний уровень возможных не прямых (накладных, общехозяйственных) затрат, непосредственно не связанных с выполнением работ.

По итогам рассмотрения исходных данных и результатов экспертных оценок, получены следующий расчет стоимости предполагаемых работ, финансируемых из бюджетных средств и начальная (максимальная) цена лота:

| № п/п | Наименование статей затрат | стоимость (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие | 1,00 |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | - |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту | 10,00 |
| 4 | Затраты на социальное страхование | 3,42 |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований | 1,00 |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2,08 |
| 7 | Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ | 2,50 |
|  | Итого: | 20,00 |

# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на

_________________________________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта).

Лот № ____, ___________________,         ________________________________________,

(шифр лота)                                   (наименование лота)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации государственного контракта на_________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), в том числе следующее приложение: |  |  |
|  | Предложения об условиях исполнения государственного контракта (Форма 3 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 5 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как «качество работ и квалификация участника конкурса») (Форма 4 части IV «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)* |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) (например, копия устава акционерного общества с приложением всех изменений и дополнений в него) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой (например, копия протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, решение собственника унитарного предприятия) |  |  |
|  | Проект государственного контракта со всеми приложениями в 1-м экземпляре, оформленный со стороны исполнителя* |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и такое требование содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 9.2.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа) |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.5.4.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса, и такое требование содержится в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» |  |  |
|  | Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в пункте 9.2.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено такое требование к участнику размещения заказа) |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

Примечание:

*Данные документы прикладываются к заявке на участие в конкурсе по усмотрению участника размещения заказа; непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Рекомендуется оформить 
на бланке участника размещения заказа 
с указанием даты и исходящего номера

Государственному заказчику

Министерство образования и науки Российской Федерации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственного контракта на

_________________________________________________________________________

(указывается предмет государственного контракта).

Лот № ____, ___________________,         ________________________________________,

(шифр лота)                                   (наименование лота)

1. __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

сообщает о согласии выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая проект государственного контракта, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке (Форма 2) и в Форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в том числе:

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) | (цифрами и прописью) |
| 2 | Срок выполнения работ (указывается срок выполнения работ по государственному контракту) | (количество дней цифрами и прописью) |
| 3 | Качество работ (указывается краткое содержание характеристик создаваемой научно-технической продукции) |  |
| 4 | Квалификация участника размещения заказа (указывается наличие Формы 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» Конкурсной документации) | да/нет |

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

отсутствует:

- проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо нами обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

4.* Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5.* Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________ (Наименование ОФК (Наименование организации в ОФК, лицевой счет ___________) Разрешение (Генеральное разрешение) №___________ от дд.мм.гггг г., п.___) Наименование обслуживающего банка ____________________ Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ Код БИК______________ .

6.* Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________________

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание:

* Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить данные сведения; непредставление данных сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О выполнениИ работ

Предложение о выполнении работ участника размещения заказа включают в себя следующие части:

- Календарный план выполнения работ.

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта.

- Информационная карта проекта.

- Анкета организации.

- Пояснительная записка.

Календарный план выполнения работ

| № п/п | Наименование этапов | Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (начало – окончание) (дата, месяц, год) | Цена этапов (рубли) (средства федерального бюджета) | Объем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | […] | […] | […] | […] | […] | - |
|  |  | […] | […] | […] | - | […] |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | - |
|  |  | […] | […] | […] | - | […] |
| ИТОГО | […] | […] |

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта

на выполнение научно-исследовательских работ

по теме:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование темы)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ПО КАЖДОМУ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТА ОЦЕНКИ «КАЧЕСТВО РАБОТ» КРИТЕРИЯ «КАЧЕСТВО РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»:

| № п/п | Показатель качества работ | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

| № п/п | Сроки (периоды) выполнения работ (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | Предложение участника размещения заказа (в днях) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок выполнения работ по государственному контракту |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Информационная карта проекта

Информационная карта проекта*

представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).

Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/

Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Информационную карту проекта. Непредставление данных документов и сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

Анкета организации

Анкета организации*

представлена в отдельном файле в формате Adobe Reader(  *.pdf).

Для просмотра и заполнения формы требуется программа Adobe Reader версии не ниже 8.0 или Adobe Acrobat версии не ниже 8.0. Последнюю версию Adobe Reader можно бесплатно загрузить через интернет по адресу: http://get.adobe.com/reader/

Чтобы облегчить заполнение формы и предупредить возможные ошибки при вводе, в форме производится автоматическое вычисление и проверка некоторых полей, поэтому поддержка JavaScript должна быть включена. (Java Script включается в меню: Edit/ Preferences/ JavaScript/ Enable Acrobat JavaScript).

* Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненную Анкету организации. Непредставление данных сведений и документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Шифр и наименование лота, указанные в Извещении о проведении конкурса

(заполняется в строгом соответствии с Извещением) .

2. Цель выполнения научно-исследовательских работ (НИР), решаемые задачи

(приводится краткое изложение цели, существующих проблем в предметной области лота, задачи, решаемые в данной работе, степень решения проблем).

3. Краткий анализ состояния исследований (в РФ и за рубежом) в предметной области лота, оценка новизны и перспективности реализации предлагаемых походов для достижения цели работы

(желательно с указанием литературных и иных источников, подтверждающих сделанные оценки).

4. Описание основных планируемых работ (поэтапно)

5. Обоснование достижения требуемого качества работ (создаваемой научно-технической продукции)

(в качестве обоснования могут быть приведены:

– характеристика имеющейся приборной, технологической и др. базы;

– технологии и методы выполнения работ, способствующие повышению качества работ;

– методики контроля, обеспечивающие соответствие или превышение заданных показателей качества;

– сертификаты, а также другие аспекты выполнения работ, обеспечивающие качество научно-технической продукции;

– информация о системе менеджмента качества, действующей на предприятии и др.).

6. Описание ожидаемых результатов

(модель, экспериментальный образец, технологический процесс/технология и т.д. Рекомендуемый классификатор наименований результатов приведен на сайте Базы данных РНТД по адресу в сети Интернет: http://intelpro.extech.ru/docs/recom_naimen_rez.php.)

и оценка перспективы их коммерциализации, в том числе описание механизма вовлечения результатов в хозяйственный оборот.

(могут быть приведены сведения:

– о видах и объемах ранее выполненных коллективом исполнителей подготовительных работ по предмету лота  и достигнутых результатах, которые могут быть использованы для успешной коммерциализации выполняемой работы (в том числе научно-исследовательские работы, работы по патентованию, работы по исследованию рынков продукции, которая разрабатывается в рамках работы и т.п.);

– наличии (или привлекаемых) производственных и организационных ресурсов (финансовых, кадровых, маркетинговых и др.) для осуществления коммерциализации;

– проведенных и планируемых мероприятиях, направленных на коммерциализацию разрабатываемой продукции).

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

М.П. 								(подпись)

# Форма 4. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

(Форма 4 заполняется в случае, если в конкурсной документации установлен такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе как «качество работ и квалификация участника размещения заказа»)

- Опыт выполнения участником размещения заказа научно-исследовательских, опытно-конструкторских/опытно-технологических работ (НИОКТР) в предметной области лота (за последние 3 года)

| № п/п | Наименование работ | Стои-мость работ (млн. руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в ходе выполнения работ в предметной области лота | Характеристика успешности и уровень проведенных работ (оценка полученных результатов научным сообществом; награды; премии; дипломы, в т.ч. за участие в выставках; отзывы заказчиков работ) | РИД, полученные в ходе выполнения работ и представляющие собой задел в предметной области лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Профессиональная репутация и уровень компетентности участника размещения заказа Содержание показателя:

- сведения об организации и проведении участника размещения заказа крупных конференций, симпозиумов, семинаров, выставок (в том числе ежегодных, международных); - сведения об участии представителей участника размещения заказа в крупных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках (в том числе ежегодных, международных); - сведения о занятии участника размещения заказа позиций в рейтингах, отражающих его профессиональную репутацию и уровень компетентности (за 3 предшествующих года); - кадровый состав организации- участника размещения заказа, в том числе наличие: докторов наук; кандидатов наук; специалистов с высшим образованием без ученой степени.

Сведения участника размещения заказа:

3. Квалификация коллектива исполнителей НИР: Содержание показателя:

– наличие кадров высшей квалификации в коллективе исполнителей работы, определяющих потенциальную успешность ее проведения, в том числе: докторов наук (с указанием молодых, до 39 лет включительно); кандидатов наук (с указанием молодых, до 35 лет включительно); инженерно-технических работников с высшим образованием; инженерно-технических работников без высшего образования; преподавателей ВУЗов; аспирантов; студентов; - принадлежность коллектива исполнителей работы к ведущей научной школе; - наличие публикаций по результатам работ в предметной области лота и индекс цитирования (в соответствии с данными WEB of Science, Scopus и др.).

Сведения участника размещения заказа:

4. Проведение участника размещения заказа работ по вовлечению в хозяйственный оборот результатов НИОКТР, в том числе выполненных в предметной области лота: Содержание показателя:

- стоимость нематериальных активов, поставленных на бухгалтерский учет (за 3 предшествующих года); - объем платежей, полученных за предоставление права на использование РИД (за 3 предшествующих года).

Сведения участника размещения заказа:

5.Материально-техническая база участника размещения заказа, которая будет использована для выполнения НИР Содержание показателя:

- сведения о наличии материально-технической базы, необходимой для выполнения НИР, ее уровень. - сведения об использование для выполнения НИР научного оборудования центров коллективного пользования (ЦКП) (указать какое оборудование, каких ЦКП)

Сведения участника размещения заказа:

6. Иные данные, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

Сведения участника размещения заказа:

(указываются любые иные сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(место выдачи доверенности)

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа:

(Наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании________________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

осуществлять действия от имени участника размещения заказа ____________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на конкурсе ________________________________________________________________________ ,

(указать наименование предмета конкурса)

Проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации, в том числе подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО ЛОТУ 1

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания электрохимических мембранных установок для получения чистого водорода

из углеводородных топлив»

Шифр: 2011-1.6-516-014

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Разработка способа получения водорода электрохимической конверсией природных топлив и технологии создания электрохимических мембранных установок для получения чистого водорода; экспериментальная проверка результатов, полученных в рамках теоретического рассмотрения процесса электрохимической конверсии путем испытания макета электрохимического конвертера.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) теоретическое исследование путей создания электрохимических мембранных установок (ЭМУ) для получения чистого водорода (далее объект исследований);

г) результаты расчетов, математического моделирования объекта исследований;

д) результаты экспериментальных исследований;

е) технико-экономическую оценку результатов НИР;

ж) обобщение и выводы по результатам НИР;

и) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

4.1.2 Макет электрохимического конвертера;

4.1.3 Эскизная конструкторская документация на макет электрохимического конвертера;

4.1.4 Измерительный и испытательный стенды, обеспечивающие проведение исследований компонентов электрохимического конвертера и испытаний макета электрохимического конвертера;

4.1.5 Эскизная конструкторская документация на измерительный и испытательный стенды.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР по разработке электрохимических мембранных установок большой  производительности.

4.2.2 Проект технического задания на проведение ОТР по разработке технологии изготовления двухслойных трубок (пористая основа/газоплотное покрытие) из материалов мембран.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должен быть разработан, изготовлен и исследован макет электрохимического конвертера, предназначенный для получения чистого водорода при использовании органического топлива в качестве сырья;

5.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25-ти научно-информационных источников за период 2000 – 2010 гг.;

5.1.1.2 должна быть проведена сравнительная оценка вариантов возможных решений исследуемой проблемы с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичной тематике;

5.1.1.3 должны быть исследованы и выбраны оксидные материалы с наиболее высоким уровнем ионной и электронной проводимости (материалы мембран);

5.1.1.4 должны быть созданы средства для исследования компонентов электрохимического конвертера – разработан и изготовлен измерительный стенд, позволяющий проводить исследования свойств материалов при температурах до 10000С в атмосфере Н2 + Н2О + СО + СО2;

5.1.1.5 должна быть разработана лабораторная методика изготовления пористых и плотных керамических образцов из материалов мембран, а также лабораторная методика формирования тонких газоплотных слоев (пленок) на пористых подложках из материалов мембран;

5.1.1.6 должна быть разработана лабораторная методика формирования двухслойных трубок (пористая основа/газоплотное покрытие) из материалов мембран;

5.1.1.7 должны быть выработаны предложения и рекомендации по разработке промышленной технологии формирования двухслойных трубок из материалов мембран;

5.1.1.8 должны быть выработаны предложения и рекомендации по разработке промышленной технологии формирования двухслойных трубок из материалов мембран;

[5.1.1.[…] должна быть разработана методика […]];

[5.1.1.[…] должны быть выработаны предложения и рекомендации по внедрению разработанных [объект исследования] на[в] […]];

5.1.2 Должно быть проведено математическое моделирование процессов тепло- и массопереноса в мембранах и электрохимических мембранных установках.

5.1.3 Должен быть разработан и изготовлен макет электрохимического конвертера производительностью не менее 15 литров водорода в час.

5.1.4 Должны быть проведены исследовательские испытания макета объекта исследований по разработанной Программе и методикам исследовательских испытаний.

5.1.5 Для проведения исследовательских испытаний должен быть создан стенд со следующими характеристиками:

- обеспечение нагрева и поддержания температуры объекта в интервале 800 – 10000С;

- обеспечение измерения и регулирования потоков газов (Н2, Н2О, СН4, СО2, воздух, инертные газы) в диапазоне 1 – 50 литров в час;

- обеспечение измерения влажности получаемого водорода;

- обеспечение измерения состава газов, выходящих из анодного пространства электрохимического конвертера.

5.1.6 Результаты исследований должны обрабатываться с использованием пакетов Excel и Origin.

5.1.7 На основе полученных результатов должен быть разработан проект технического задания для проведения ОКР по разработке электрохимических мембранных установок большой  производительности и проект технического задания для проведения ОТР по разработке технологии изготовления двухслойных трубок (пористая основа/газоплотное покрытие) из материалов мембран.

[5.1.[…] […] (устанавливаются другие требования, обеспечивающие, по мнению заявителя, успешное выполнение задач НИР)

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 Отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 Проект технического задания на проведение ОКР по разработке макета электрохимического конвертера.

5.2.1.4 Эскизная конструкторская документации на создаваемый макет электрохимического конвертера в составе:

1) схема газовая функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) схемы электрическая, газовая, комбинированная соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

3) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68;

5.2.1.5 Эскизная конструкторская документация на измерительный и испытательный стенды.

5.2.1.6 Проект ТЗ для проведения ОТР по разработке технологии изготовления двухслойных трубок (пористая основа/газоплотное покрытие) из материалов мембран.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.6 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 Требования к экспериментальным исследованиям образцов мембран:

6.1.1.1 Образцы мембран должны обладать плотностью не менее 95%;

6.1.1.2  Амбиполярная (сопряженная кислород-ионная и электронная) проводимость материалов: не менее 0,1 См/см при 900оС;

6.1.1.3 Уровень кислородпроницаемости этих материалов должен быть не менее 10-8 моль см-1 с-1.

6.1.2  Требования к керамическим образцам из материалов мембран:

6.1.2.1 Пористые подложки в виде пластин и трубок: толщина не более 1 мм, пористость 30-40%;

6.1.2.2 Тонкие газоплотные слои (пленки), нанесенные на пористую подложку: толщина  40-100 мкм;

6.1.2.3 Двухслойные трубки (пористая основа/газоплотное покрытие): диаметр 1±0,1 см,  длина не менее 11 см.

6.1.3 Требования к макету:

6.1.3.1 Рабочая температура – 800-1000оС;

6.1.3.2 Поток получаемого водорода: не менее 15 н.л/ч;

6.1.3.3 Поток водяных паров, подаваемых в катодное пространство: не более 150% от потока получаемого водорода;

6.1.3.4 Поток метана, подаваемого в анодное пространство: не более 50% от потока получаемого водорода;

6.1.3.5 Рабочая среда в анодном пространстве: смесь СО + Н2 + Н2О + СО2 с парциальным давлением кислорода 10-20-10-15 атм;

6.1.4 Требования к измерительному и испытательному стендам:

6.1.4.1 Измерительный стенд должен обеспечивать проведение исследования компонентов электрохимического конвертера при температурах 800 – 10000С в атмосфере Н2 + Н2О + СО + СО2;

6.1.4.2 Испытательный стенд должен обеспечить проведение испытаний макета электрохимического конвертера в течение не менее чем 1000 часов, при  этом обеспечить:

- измерение и регулирование потоков газов (Н2, Н2О, СН4, СО2, воздух, инертные газы) в диапазоне 1 – 50 литров в час;

- измерение влажности получаемого водорода;

- измерение состава газов, выходящих из анодного пространства электрохимического конвертера.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

6.2.1 В соответствии с требованиями ИСО 8402-94 должны быть установлены оптимальные требования к качеству электрохимического конвертера, обеспечивающие его безопасность для жизни, здоровья людей, а также окружающей среды;

6.2.2 В соответствии с требованиями ГОСТ 29075 должны быть установлены требования по совместимости и взаимозаменяемости компонентов и узлов электрохимического конвертера;

6.2.3 В соответствии с ГОСТ 23945.0-80 разработка электрохимических конвертеров должна вестись с учетом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости используемых деталей и узлов. Должны быть установлены параметрические ряды электрохимических конвертеров и на их основе проведена унификация блочно-модульных составных частей электрохимических конвертеров. В составных частях (модулях) разрабатываемых электрохимических конвертеров должна быть сведена к минимуму номенклатура используемых субблоков;

6.2.4 В соответствии с законом РФ "Об обеспечении единства измерений" и МИ 1317-2004 и ГОСТ 16504-81должен быть обеспечен контроль анализа исследуемых материалов, измерений характеристик компонентов и испытаний макета электрохимического конвертера.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

6.3.1 Помещения для изготовления макета должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, оборудование и рабочие места – местными отсосами в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 и ГОСТ 12.4.021.

6.3.2  Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

6.3.3 Средства пожаротушения: песок, инертные газы, асбестовое полотно, огнетушители порошковые марки ОП или углекислотные марок ОУ-2, ОУ-5 по ГОСТ 12.4.009.

6.3.4 В производственных помещениях запрещается курение и применение открытого огня, а также использование инструмента из искрящего материала.

При проведении работ руководствоваться следующими нормативными документами:

- ГОСТ 12.2.061-81 Оборудование производственное. Общие требования к рабочим местам.

- ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды размещения и обслуживания.

- ГОСТ 12.1.019-79 Электробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.005-88 Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

- Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

6.3.5 Контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться   в соответствии с СанПиН 2.1.6.983 и контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу вредных веществ, количества которых не должны превышать предельно допустимых величин, утвержденных в установленном порядке, должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02.

[…]

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разработанный макет твердооксидного электрохимического конвертера должен показать возможность получения высокочистого водорода электрохимическим мембранным методом, который является более экономичным и экологически чистым способом по сравнению с электролитическими и традиционными конверсионными методами получения водорода за счет сокращения использования первичного топлива на 20 – 30%.

8.1.2 Отработанная технология получения пористых подложек толщиной 0,5 – 1,0 мм с нанесенными на них пленками толщиной 50 – 100 микрон из материалов мембран приведет к улучшению удельных характеристик в 2 – 3 раза по сравнению с таковыми для несущих мембран, снижению материалоемкости в 1,5 – 2 раза и более экономичному (на 10 – 15%) использованию первичного топлива.

8.1.3 Разрабатываемые основы технологии и планируемое в последующем производство должны обеспечить потребителей чистого водорода экономичными и эффективными установками для поучения водорода за счет использования различного органического сырья.

8.1.4 Должны быть проведены маркетинговые исследования, проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов и разработан бизнес-план проведения дальнейших работ.

8.1.5 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР по разработке электрохимических мембранных установок для получения водорода большой  производительности.

8.1.6 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания для проведения ОТР по разработке технологии изготовления двухслойных трубок (пористая основа/газоплотное покрытие) из материалов мембран.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 2 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих НИОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию электрохимических мембранных установок для получения высокочистого водорода для водородной энергетики, химической и пищевой промышленности и для специальных целей.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 2

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области технологий эффективной высокотемпературной сероочистки синтез-газа»

Шифр: 2011-1.6-516-031

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Получение опытных данных по высокотемпературной сероочистке синтез-газа в парогазовых установках с газификацией угля с их обобщением, направленных на сокращение стоимости оборудования сероочистки синтез-газа.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) обзор и анализ современной литературы, освещающей процессы сероочистки синтез-газа, образующегося при газификации различных топлив;

б) результаты экспериментальных исследований:

- статические и динамические характеристики железомарганцевых поглотителей сероводорода (H2S) в диапазоне температур их применения 400 – 700°С в среде, отвечающей реальным условиям.

- зависимость возможной степени взаимодействия водорода с этими поглотителями от температуры среды.

- результаты натурных исследований комплекса мероприятий по технологической и аппаратной сероочистке синтез-газа с определением их суммарной эффективности.

- результаты исследований свойств отработанных сорбентов и выявление необходимых условий для их хранения.

- экспериментальная оценка возможности захоронения или утилизации отработанных сорбентов.

в) рекомендации по сероочистке синтез-газа на опытно-промышленной установке.

4.1.2 Экспериментальный образец установки высокотемпературной сероочистки синтез-газа.

4.1.3 Эскизная конструкторская документация на создаваемую лабораторную установку для исследования характеристик железомарганцевых поглотителей сероводорода и на стендовую установку.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должна быть создана специальная лабораторная установка, на которой производятся исследования пылевидных железомарганцевых сорбентов на модельных смесях, воспроизводящих состав синтез-газа по основным компонентам: CO, H2, N2, H2S при температура среды в опытах от 400°С до 700°С.

5.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты - не менее 25 научно-информационных источников за период 2005 – 2010 гг.

5.1.1.3 на лабораторной установке должны быть определены динамические характеристики сорбентов и зависимость степени поглощения сероводорода, а также степени возможного поглощения водорода от температуры среды, химические и минералогические образования в результате поглощения H2S. Должны быть выполнены специальные исследования по оценке химической стойкости отработанных сорбентов, их стабильности и осуществлен анализ необходимых условий.

5.1.1.4 на основе лабораторных исследований должны быть определены закономерности, характерные для сероочистки с использованием железомарганцевых сорбентов.

5.1.1.5 должно быть осуществлено создание комплексной стендовой установки для апробации технических решений по сероулавливанию с проведением её испытаний и определением показателей сероочистки.

5.1.1.6 по результатам исследований должны быть разработаны технические решения для технологической и аппаратной сероочистки в составе опытно-промышленной парогазовой установки (ПГУ) с газификацией угля.

5.1.1.7 по результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 эскизная конструкторская документация на лабораторную установку для исследования характеристик железомарганцевых поглотителей сероводорода.

5.2.1.4. эскизная конструкторская документация на стендовую установку высокотемпературной сероочистки синтез-газа.

5.2.1.5 акт сдачи-приёмки стендовой установки высокотемпературной очистки синтез-газа.

5.2.1.6 проект технического задания на проведение ОКР по разработке опытно-промышленной ПГУ с газификацией угля и высокотемпературной сероочисткой.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) акты, другие документы, подтверждающие их результаты.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.6 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 Разрабатываемая в результате НИР технология должна обеспечивать:

- содержание сероводорода и других сернистых соединений в соответствии с требованиями по чистоте газа для газотурбинных установок по ГОСТ 5342-87 «Основные параметры газотурбинного топлива». Эти значения должны составлять не более 20 мг/м3 (н.у.) по сероводороду и не более 36 мг/м3 (н.у.) по сероорганическим соединениям.

- сохранение теплотворной способности синтез-газа без протекания побочных реакций восстановления сорбента и разложения теплоценных компонентов синтез-газа;

- стабильность и прочность используемого сорбента, не увеличивающего запылённость синтез-газа, очищенного от соединений серы.

6.1.2 Синтез-газ, используемый для проверки работы природного железомарганцевого сорбента серосодержащих соединений должен соответствовать реальному синтез-газу газификации углей по основным компонентам (CO, H2, CO2, CH4, H2S и др.).

6.1.3 Концентрация серосодержащих соединений должна определяться по методике с суммарной погрешностью не более 15%.

6.1.4 Степень очистки синтез-газа газификации углей должна обеспечить необходимую концентрацию сероводорода и сероорганических соединений согласно п. 6.1.1.

6.1.5 При стендовых исследованиях должны быть обеспечены следующие условия:

- температура синтез-газа должна составлять 400-7000С с точностью измерения ( 0,50С;

- давление синтез-газа должно составлять 0,3-0,5 МПа с точностью измерения 0,02 МПа.

6.1.6 Стендовая установка с узлом сероочистки синтез-газа должна обеспечить необходимый результат выполнения НИР при использовании предлагаемой технологии:

- достижение необходимых показателей чистоты синтез-газа по п. 6.1.1.;

- достижение необходимых экологических показателей согласно п. 6.3.1;

- быть безопасной, удобной для обслуживания и ремонтопригодной.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

6.2.1 Исследование должно проводиться с учётом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости используемых при разработке модулей – газификации; пылеочистке синтез-газа, сероочистки синтез-газа.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

6.3.1 Разрабатываемая технология должна обеспечивать следующие выбросы загрязняющих веществ:

- выбросы пыли - не более 12 мг/МДж;

- выбросы оксидов азота - не более 50 мг/МДж (не более 70 ppm);

-	выбросы оксидов серы - в зависимости от метода сепарации - 0,5-30 мг/МДж (до 25 ppm).

Согласно нормативным документам:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

6.3.2 Меры обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды должны включать выявление опасных и вредных объектов, факторов воздействия и разработку соответствующих мероприятий.

6.3.3 В ходе выполнения работ должны быть обеспечены требования по охране труда согласно:

- «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования, электростанций и сетей (РД 34.03.201-97);

- «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций» (ПОТ.Р. М-026-2003);

- «Правилам пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95);

- «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03).

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1. Разрабатываемые технологические решения должны обеспечить:

1) создание технологической и аппаратной сероочистки синтез-газа в ПГУ при газификации топлива с содержанием серы в топливе (Sdaf) до 3 % масс. и обеспечить снижение удельной стоимости парогазовой установки (ПГУ) на 9,5 %;

2) разработку проекта ТЗ на конструкторскую разработку предложенных решений в составе разрабатываемой опытно-промышленной парогазовой установке (ПГУ) с газификацией угля.

8.1.2 Разрабатываемые технологические решения должны быть конкурентоспособны по сравнению с жидкостными методами улавливания сернистых соединений за счёт использования дешевых высокоактивных природных поглотителей.

8.1.3 Должны быть проведены маркетинговые исследования, технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов и составлен бизнес-план коммерциализации результатов проекта.

8.1.4 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 3 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 .технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих НИОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8.технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР должны быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание опытно-промышленной парогазовой установке (ПГУ) с «горновой» газификацией угля и высокотемпературной газоочисткой на Закамской ТЭЦ, а в дальнейшем при распространении парогазовых установок с этой системой газификации в энергетике РФ.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 3

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области получения синтез-газа из углей для энерготехнологических комплексов»

Шифр: 2011-1.6-516-042

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Разработка научно-технологических решений получения синтез-газа с регулируемым соотношением Н2 - СО с повышенной калорийностью газового энергоносителя из углей методами физико-химического воздействия.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) теоретическое исследование возможных путей получения синтез-газа из угля для энерготехнологических комплексов;

б) результаты расчетов, математического моделирования процессов газификации угля в присутствии различных окислителей, добавок и катализаторов;

в) результаты экспериментальных исследований;

г) технико-экономическую оценку результатов НИР;

д) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР.

4.1.2 Программа и методика проведения экспериментальных исследований.

4.1.3 Технология регулирования качественных характеристик синтез-газа в процессе газификации угля в энерготехнологическом комплексе посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов.

4.1.4 Комплект эскизной конструкторской документации на макетный образец газификатора, реализующий технологию регулирования соотношения Н2-СО синтез-газа.

4.1.5 Эскизная конструкторская документация на создаваемый испытательный стенд для лабораторных испытаний производительностью не менее 1 кг угля в час.

4.1.6 Макетный образец газификатора.

4.1.7 Испытательный стенд для проведения экспериментальных исследований.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР (ОТР).

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должен быть разработан и изготовлен макетный образец газификатора.

5.1.1.2 Должны быть исследованы физико-химические процессы при получении синтез-газа из угля для энерготехнологических комплексов, разработана технологическая схема энерготехнологического комплекса с газификатором, осуществляющим процесс регулирования соотношения Н2-СО в синтез-газе посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов;

5.1.1.3 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и патенты - не менее 7 научно-информационных источников за период 2006 – 2011 гг;

5.1.1.4 должны быть обоснованы научно-технические пути разработки способа получения синтез-газа из угля для энерготехнологических комплексов в газификаторе, осуществляющем процесс регулирования соотношения Н2-СО в синтез-газе посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов;

5.1.1.5 должны быть разработаны требования к создаваемому способу получения синтез-газа из угля для энерготехнологических комплексов в газификаторе, осуществляющем процесс регулирования соотношения Н2-СО в нем посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов;

5.1.1.6 должна быть разработана методика проведения экспериментальных исследований;

5.1.1.7  должны быть выработаны предложения и рекомендации по внедрению разработанного способа для различных областей применения;

5.1.1.8 должны быть проведены испытания макетного образца газификатора.

5.1.2 Должно быть проведено математическое моделирование процесса получения синтез-газа из угля для энерготехнологических комплексов в газификаторе, осуществляющем процесс регулирования соотношения Н2-СО в нем посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов. Математическая модель должна учитывать влияние различных окислителей, добавок и катализаторов на динамику процесса газификации.

5.1.3 Должен быть изготовлен макетный образец газификатора реализующего технологию регулирования соотношения Н2-СО посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов производительностью не менее 1 кг угля в час в количестве 1 шт.

5.1.4 Должен быть разработан и изготовлен экспериментальный стенд, позволяющий исследовать и оптимизировать режимные параметры газификатора.

5.1.4 Должны быть проведены исследовательские испытания на лабораторном стенде, реализующем способ получения синтез-газа из угля в газификаторе, осуществляющим процесс регулирования соотношения Н2-СО посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов по разработанной Программе и методикам исследовательских испытаний.

5.1.5 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР (ОТР).

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 эскизная конструкторская документация на макетный образец газификатора, реализующий технологию регулирования соотношения Н2-СО:

1) пояснительная записка;

2) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68";

5.2.1.4 проект технического задания на проведение ОКР (ОТР).

5.2.2 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.3 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.4 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.4 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.5 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 Созданный в результате НИР макет газификатора  должен обеспечивать следующие параметры работы устройства:

1) регулирование соотношения Н2-СО в синтез газе должно быть в пределах 0,5 – 3,0;

2) производительность макета газификатора  - не менее 1 кг угля/час;

3) синтез-газ должен очищаться от S, N –содержащих соединений.

4) точность измерения состав газовых сред, получаемых в процессе работы макета газификатора ±6%.

5) точность определения расхода получаемых газообразных продуктов реакции ±10%.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

6.2.1 Исследование должно проводиться с учетом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

6.3.1 Меры обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды должны включать выявление опасных и вредных объектов, факторов воздействия и разработку соответствующих мероприятий по их исключению.

6.3.2 В процессе изготовления макетного образца газификатора, реализующего способ регулирования соотношения Н2-СО, и испытательного стенда для  проведения экспериментальных исследований должны быть соблюдены меры безопасности, предусмотренные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

[…]

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые научно-технологические решения получения синтез-газа с регулируемым соотношением Н2 - СО из углей методами физико-химического воздействия должны обеспечить:

1) максимально эффективное использование угля (обеспечить полное выгорание топлива и свести механический недожог к минимальному значению q4≤1%);

2) повышение технико-экономических показателей энерготехнологического комплекса, работающего на углях (повысить КПД газификации (брутто) на 3-5% и энерготехнологического комплекса на 1-2%, снижение удельного расхода условного топлива на 5-7 %;

8.1.2 Разрабатываемый способ получения синтез-газа из угля для энерготехнологического комплекса должен быть конкурентоспособен по сравнению с другими технологиями газификации углей, в части экономической, технологической и экологической эффективности.

8.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

8.1.4 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР (ОТР).

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 2 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 .технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих НИОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8.технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на создание опытных образцов газификаторов, реализующих, способ получения синтез-газа из угля с возможностью регулирования соотношения Н2-СО методами физико-химического воздействия на реакционную систему посредством применения различных окислителей, добавок и катализаторов, для потенциальных потребителей энергопредприятий.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 4

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области повышения эффективности вновь разрабатываемых и существующих котлов с кипящим слоем

при совместном сжигании низкосортных углей с биомассой»

Шифр: 2011-1.6-516-032

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Создание научно-технического задела и разработка научно-обоснованных технических решений для реализации технологии совместного сжигания биомассы и ископаемых твердых топлив.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

- анализ данных по опыту применения технологии совместного сжигания за рубежом, актуальности научно-технических данных и применимости существующих решений при реализации технологии совместного сжигания биомассы и угля в зависимости от мощности отечественных энергетических установок;

- выбор и обоснование наиболее перспективных направлений совместного сжигания и определение наиболее перспективных для совместного сжигания отечественных углей и биомассы;

- математическая модель процессов совместного сжигания;

- результаты термодинамических исследований процессов образования, превращения и переноса компонентов продуктов сгорания в газовом тракте котла для выбранных перспективных углей и биомассы;

- методики проведения экспериментальных исследований и расчетных оценок;

- протоколы испытаний исследования синергетических эффектов, возникающих при совместном сжигании мелкодисперсных углей и биомассы в высокотемпературном кипящем слое угольной золы, а также разработка подходов к их оптимизации;

- результаты исследований процессов коррозии наиболее употребительных марок отечественных марок котельных сталей в среде высокотемпературных продуктов сгорания при совместном сжигании биомассы и угля;

- научно-обоснованные технические решения по обеспечению совместного сжигания биомассы и ископаемых топлив, включая вопросы методических основ определения оптимальной доли биомассы при ее совместном сжигании с углем, минимизации опасности шлакования, загрязнения и коррозии поверхностей нагрева, а также получения дополнительных (синергетических) эффектов;

- технико-экономическая оценка (капитальные и эксплуатационные затраты) при организации совместного сжигания на различных объектах производства тепла и электроэнергии;

- маркетинговые исследования рынка котлов, работающих на низкосортном угле и биомассе.

4.1.2 Эскизная конструкторская документация на экспериментальный стенд, моделирующий натурные условия высокотемпературных продуктов сгорания при совместном сжигании биомассы и угля;

4.1.3 Экспериментальный стенд, моделирующий натурные условия высокотемпературных продуктов сгорания при совместном сжигании биомассы и угля.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должен быть создан экспериментальный стенд, моделирующий натурные условия, возникающие при совместном сжигании биомассы и угля.

5.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 20 научно-информационных источников за период 2005 – 2010 гг.

5.1.1.3. должна быть разработана методика проведения исследований на экспериментальном стенде, моделирующем натурные условия, возникающие при совместном сжигании биомассы и угля.

5.1.1.4 должны быть проведены термодинамические исследования процессов образования, превращения и переноса компонентов продуктов сгорания в газовом тракте котла для выбранных перспективных углей и биомассы.

5.1.1.5 должны быть проведены исследования процессов коррозии наиболее употребительных марок отечественных марок котельных сталей в среде высокотемпературных продуктов сгорания при совместном сжигании биомассы и угля и процессов загрязнений поверхностей нагрева котлов.

5.1.1.6 должна быть разработана математическая модель процессов совместного сжигания биомассы и угля.

5.1.1.7 должно быть проведено экспериментальное исследование синергетических эффектов, возникающих при совместном сжигании биомассы и мелкодисперсного угля в высокотемпературном кипящем слое угольной золы, а также разработка подходов к их оптимизации.

5.1.1.8 должны быть разработаны научно-обоснованные технические решения по обеспечению совместного сжигания биомассы и ископаемых топлив, включая вопросы методических основ определения оптимальной доли биомассы при ее совместном сжигании с углем, минимизации опасности шлакования, загрязнения и коррозии поверхностей нагрева, а также получения дополнительных (синергетических) эффектов.

5.1.1.9 должен быть проведен предварительный выбор схем и оборудования, выполнена технико-экономическая оценка (капитальные и эксплуатационные затраты) при организации совместного сжигания на различных объектах производства тепла и электроэнергии.

5.1.2 На основе полученных результатов должен быть разработан проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 эскизная конструкторская документация на создаваемый экспериментальный стенд в составе:

1) схема комбинированная функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68;

3) инструкция по эксплуатации.

4) формуляр в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

5.2.1.4 проект технического задания на проведение ОКР.

5.2.2. Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.4 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 Вновь разрабатываемый экспериментальный стенд должен иметь следующие характеристики: тепловая мощность стенда, кВт – 300; габаритные размеры, мм, не более – 2500 х 1900 х 3000; электрическая мощность электрооборудования, установленного на стенде, кВт, не более – 10.

6.1.2 В состав экспериментального стенда должно входить: установка для совместного сжигания угля и биомассы, установка для утилизации тепла, выделяемого при совместном сжигании угля и биомассы, установка для удаления дымовых газов, установка для подачи биомассы и угля на сжигание.

6.1.3 Экспериментальный стенд и его части должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 10617-83 «Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт. Общие технические условия» и с ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия».

6.1.4 При проектировании экспериментального стенда допускается применение углеродистой и низколегированной стали с временным сопротивлением не более 520 Н/мм2 и относительным удлинением не менее 20%, жаропрочных и жаростойких сталей ферритного класса с временным сопротивлением не более 600 Н/мм2 и относительным удлинением не менее 35 %.

6.1.5 Анализ данных по опыту применения технологии совместного сжигания за рубежом должен охватывать последние зарубежные разработки, выполняемые по европейским программам (FP6, FP7 и другим), а также исследования в Японии и США.

6.1.6 При разработке проекта экспериментального стенда необходимо обеспечить условия, подобные предполагаемым на реально существующем оборудовании.

6.1.7 Математическая модель должна отвечать требованиям точности и достоверности. Она должны обеспечивать возможность переноса полученных результатов на натурные условия.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

Разработки должны быть ориентированы на использование преимущественно отечественных  материалов.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

6.3.1 Конструкция разрабатываемого стенда и его частей, а также сопроводительная эксплуатационная документация к ним должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

6.3.2 Автоматика безопасности стенда должна обеспечивать прекращение подачи топлива при достижении предельных значений одного из следующих параметров:

- достижение максимально и минимально допустимого уровня теплоносителя в охлаждаемой части стенда;

- разрежения в топке;

- низшего уровня биотоплива и угля в расходном бункере;

- температуры теплоносителя на выходе из нагреваемой части стенда.

6.3.3 Разрабатываемое оборудование должно обеспечивать требования по охране окружающей среды в соответствии с требованиями ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия»,  а именно содержание в уходящих газах (при концентрации в них кислорода 10 %):

- окиси углерода – не более 2000 мг/м3;

- окислов серы (в пересчета на двуокись) – не более 2000 мг/м3;

- окислов азота – не более 500 мг/м3.

[…]

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые в рамках НИР научно-обоснованные технические решения, методические основы и критерии оптимизации должны сформировать необходимый научно-технический задел для широкого применения технологии совместного сжигания биомассы и угля при производстве тепла и электроэнергии и обеспечить:

- снижение потерь тепла из-за механической неполноты сгорания – на 10 %;

- снижение эмиссии окислов серы в атмосферу – на 50 %;

- снижение выбросов золы, включая летучую золу – на 50 %;

- долю биотоплива в сжигаемой смеси с углем – не менее 40 %.

8.1.2 Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на широкое применение при умеренных капитальных и эксплуатационных затратах и быть конкурентоспособными на мировом рынке.

8.1.3 Должна быть предусмотрена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов и проведены маркетинговые исследования рынка котлов, работающих на низкосортном угле и биомассе.

8.1.4 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 2 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 .технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих ОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8.технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание опытного образца котельной установки для совместного сжигания биомассы и мелкодисперсного угля в высокотемпературном кипящем слое угольной золы.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 5

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области

нейтрализации токсичных компонентов отработавших газов двигателей внутреннего

сгорания до уровня перспективных экологических стандартов»

Шифр: 2011-1.6-516-033

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Обеспечение перспективных экологических стандартов ЕВРО-5 и ЕВРО-6 при эксплуатации отечественных автомобилей и другой техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, с целью защиты окружающей среды от воздействия вредных выбросов.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, касающейся технических решений  в области экологии автомобилей и двигателей, теории и практики гетерогенного катализа в части процессов обезвреживания токсичных компонентов, содержащихся в отработавших газах дизеля, в том числе за счет окислительных и восстановительных реакций, процессов фильтрации и  конструкции фильтров для улавливания высокодисперсных частиц, современного состояния разработок систем очистки продуктов сгорания различных моторных топлив,  включая дизельное,  и анализ возможных проблем, связанные с его составом и качеством, анализ существующих  систем нейтрализации оксидов азота в газовых средах с избыточным содержанием кислорода, анализ систем регенерации фильтров для улавливания дисперсных частиц,  анализ систем управления и контроля сложных систем газоочистки в условиях, характерных для систем выпуска автомобилей,  включая современные датчики, алгоритмы управления, исполнительные механизмы, анализ технологических процессов, используемых для приготовления катализаторов, средств их контроля и испытаний.

б) обоснование выбора направления исследований, исходя из исходной токсичности современных дизелей, требований  перспективных стандартов, эффективности  возможных средств совместной нейтрализации нормируемых (СО, НС, NO и дисперсных частиц).

г) результаты исследований механизмов процессов:

-обезвреживания токсичных компонентов в отработавших газах дизелей, в том числе восстановления оксидов азота аммиаком, частично окисленными углеводородами и водородом в присутствии свободного кислорода,  разложения частично окисленных углеводородов с получением водорода, окисления монооксида азота до диоксида и его взаимодействия с углеродом и остальными компонентами дисперсных частиц, разложения морчевины и  селективного окисления избыточного аммиака до молекулярного азота;

- фильтрации и регенерации дисперсных частиц при очистке отработавших газов в перспективных системах нейтрализации (ПСН), включая плоскую и объемную фильтрацию на различных керамических и волоконных материалах, динамику формирование слоя дисперсных частиц, возможные способы его окисления, включая каталитические, термокаталитические и комбинированные.

д) технико-экономическую оценку результатов НИР на основании структуры и эффективности ПСН и характеристик образующих ее компонентов;

е) обобщение и выводы по результатам НИР;

ж) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

4.1.2 Эскизная конструкторская документация на основные узлы  и агрегаты ПСН;

4.1.3 Макеты типовых ПСН;

4.1.4 Инженерные методы расчета антитоксичных устройств, обеспечивающих  оптимальную работу агрегатов;

4.1.5 Эскизная конструкторская документация на ПСН (вариант А с использованием в качестве восстановителя водорода);

4.1.6  Эскизная конструкторская документация на ПСН (вариант Б с использованием в качестве восстановителя мочевины);

4.1.7 Эскизная конструкторская документация на экспериментальный стенд для исследований и испытаний функциональных элементов ПСН

4.1.8. Экспериментальный стенд для исследований и испытаний функциональных элементов ПСН.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Технологический регламент на катализаторы окисления;

4.2.2. Технологический регламент на катализаторы восстановления

4.2.3 Экспериментальные образцы катализаторов для процессов восстановления оксидов азота и окисления дисперсных частиц, оксида углерода и углеводородов с оптимизацией составов, концентраций активных компонентов, газовой нагрузки (объемной скорости), конфигурации,  структуры и материала носителя, оценкой  эффективности и термической устойчивости в условиях, приближенных к натурным.

4.2.4 Проект технического задания на проведение ОКР с целью организации производства ПСН.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должны быть разработаны научные основы создания ПСН токсичных компонентов, содержащихся в отработавших газах дизелей до уровня, соответствующего 5-ому экологическому классу (ЕВРО-5) и сформированы направления работ по обеспечению  более жестких требований (ЕВРО-6). При условии соответствия исходного (не оборудованного антитоксичными устройствами) дизеля стандартам ЕВРО-4  для достижения этих нормативов уровень выбросов NOх  должен быть соответственно снижен на 40% (ЕВРО-5) и  дисперсных частиц – на 65% (ЕВРО-6).  Эти требования обеспечиваются путем совместного использования технологий  селективного каталитического  восстановления, окисления  и фильтрации отработавших газов, которые совместно с  элементами управления образуют ПСН.

5.1.1.2 должны быть разработаны два варианта ПСН (варианты А и Б), обеспечивающие комплексную нейтрализацию всех нормируемых современными и перспективными стандартами токсичных компонентов отработавших газов дизелей, включая СО, НС, дисперсные частицы (ДЧ) и оксиды азота (NOx) с эффективностью (в %), достаточной для  выполнение требований  ЕВРО-5:

1) должны быть рассмотрены и апробированы две системы восстановления оксидов азота: вариант А, который  должен использовать в качестве восстановителей  NOx водород или содержащие водород компоненты, и  вариант Б, который должен использовать в качестве восстановителей растворы карбамида или других соединений, содержащих  аминогруппы,  с температурой замерзания ниже минус 15-20оС. Оба варианта должны обеспечивать уровень очистки оксидов азота не ниже 50% при температуре отработавших газов 350оС и выше;

2) фильтр-нейтрализатор с системой регенерации должен обеспечивать очистку от ДЧ  не ниже 65% при температуре 350оС;

3) окислительный нейтрализатор  должен обеспечить очистку от НС и СО  – не ниже 60% при температуре 350оС.

4) общее газодинамическое сопротивление  ПСН в исполнении А и Б должно быть  не выше 1200.0 мм. вод. ст.

5.1.2 Должны быть созданы катализаторы для восстановления оксидов азота с рабочей температурой восстановления не выше 400оС. В качестве каталитического носителя должна использоваться фольга на основе железо-хром-алюминиевого сплава с оптимальными газодинамическими характеристиками.

5.1.3 Должны быть созданы окислительные катализаторы на металлоблочном носителе для  окисления NO в NO2 не менее, чем на 50% при температуре не выше 350оС и аммиака в азот не менее, чем на 80% при температуре не выше 350оС.

5.1.4 Должен быть разработан стенд для испытаний отдельных элементов ПСН (каталитического и фильтровального узлов, систем дозирования мочевины, систем разложения спиртов с целью получения водорода), исследования  процессов  регенерации фильтрующего узла,   анализа продуктов реакции и контроля эффективности ПСН в среде реальных отработавших газов современного дизеля. Стенд должен быть оборудован необходимой газоаналитической аппаратурой, средствами измерений и системами управления, позволяющими оценивать эффективность узлов и агрегатов, а также ПСН в целом с ошибкой, не превышающей 10%.

5.1.5 На основе полученных результатов должен быть разработан проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 проект технического задания на проведение ОКР;

5.2.1.4 эскизная документация на макетные образцы ПСН двух типов:

- в составе  фильтра с системой каталитической регенерации и системы селективного восстановления водородом или водородсодержащим газом (вариант А);

- в составе  фильтра с системой термокаталитической регенерации и  системы селективного восстановления замерзающим при низких температурах раствором карбамида (вариант Б).

5.2.1.5  эскизная конструкторская документация на испытательный стенд в составе:

- КД на  модернизированную систему выпуска с возможностью размещения отдельных элементов ПСН и изменения в широком диапазоне газовой нагрузки (от 30.0 до 200.0 тыс. час-1) температур (от 10- до 550оС), концентрации дисперсных частиц (от 0,1 до 4.0 ед. Бош), расходов мочевины (от 1.0 до 10.0 см3), концентрации NO (от 100 до 1000 ррм);

- КД на систему стендовых измерений (давления, температура, расходы топлива и воздуха, подаваемых реагентов, газового анализа и контроля дисперсных частиц).

5.2.1.6 два технологических регламента на процессы приготовления катализаторов окисления и катализаторов восстановления.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.6 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 Созданные в результате НИР экспериментальные образцы ПСН двух исполнений (варианты А и Б) должны обеспечивать очистку от ДЧ – не ниже 65% при температуре 350оС; очистку от НС и СО  – не ниже 60%; при температуре 350оС и очистку от NOx при температуре 350оС не ниже 50%.

Объектами испытаний должны быть  макетные образцы ПСН, состоящие из:

- фильтра с системой каталитической регенерации,  системы селективного восстановления водородом или водородсодержащим газом (вариант А);

- фильтра с системой термокаталитической регенерации и системы селективного восстановления замерзающим при низких температурах раствором карбамида (вариант Б).

а также образцы катализаторов, фильтрующих элементов,  систем управления и других компонентов, разрабатываемых в процессе выполнения проекта и необходимых для оснащения системы и получения требуемых показателей по нейтрализации токсичных компонентов.

6.1.2 Испытания должны проводиться:

в модельных условиях на синтетических газах при концентрации токсичных компонентов, близких к составу  реальным отработавшим газам дизеля с использованием хемилюминисцентного метода  анализа для контроля содержания NO и  NOx, пламенно-ионизационного метода – для анализа углеводородов и инфракрасного – для анализа СО. Ошибка изменений должна быть не более 5%

- в условиях моторного стенда с реальным дизелем мощностью около 100 л.с., оснащенного тормозной  установкой, газоаналитической системой, системами термометрирования, контроля сопротивления  выпускного тракта и отдельных элементов ПСН, системой контроля содержания дисперсных частиц. Ошибка измерений – не более 10%,

- на стационарных режимах в диапазоне требований Правил ЕЭК ООН №49.

6.1.3 Общее газодинамическое сопротивление  ПСН не должно превышать 12 кРа.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

Разработка технологических решений и оборудования должны проводиться с учётом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и возможности масштабирования и ориентироваться на материалы, выпускаемые отечественной промышленностью.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

В процессе экспериментальных работ и  испытаний должны быть соблюдены меры безопасности, предусмотренные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

[…]

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые технологические и технические решения для снижения токсичных выбросов дизелей должны обеспечить:

- выполнение требований ЕВРО-5 на дизелях, соответствующих 4-му экологическому классу

- установка ПСН не должна создавать дополнительной производственной нагрузки для обслуживающего персонала или водителей транспортного средства;

- основные элементы и узлы  ПСН должны изготавливаться преимущественно на отечественных материалах и  комплектующих.

8.1.2 Разрабатываемые ПСН, с также их отдельные элементы (каталитические и фильтровальные узлы, узлы дозирования) с характеристиками, определенными техническим заданием, должны быть конкурентоспособны с устройствами аналогичного назначения, разрабатываемыми отечественными разработчиками (ООО «НТЦ МСП», ООО «Экоальянс»), а также ведущими мировыми фирмами («Ecocat OY - Финляндия и Haldor Topsoe – Дания).в части эффективности очистки и пониженной не менее, чем на 10% себестоимости. Дополнительный конкурентный выход разработки могут иметь  отдельные элементы системы – фильтрующий и/или каталитические узлы, которые потенциально применимы в системах очистки газовых выбросов от других источников вредных выбросов (дизельгенераторы, автономные энергоустановки, ТЭЦ, аварийные системы и пр.)

8.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая оценка конкурентоспособности создаваемых ПСН и определен рыночный потенциал полученных результатов в плане их реализации в смежных отраслях промышленности, использующих дизели, двигатели других типов, высокотемпературные горелки и пр.

8.1.4 Должны быть проведены маркетинговые исследования в части поиска основных (автомобильная промышленность ) и дополнительных  потребителей создаваемых ПСН в РФ и странах СНГ (Украина, Беларусь), а также в странах ближнего Востока (Иран, Турция), а также разработан проект бизнес-плана с предложениями о размещении производства в объеме до 20.0 тыс. шт ежегодно.

8.1.5 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 2 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих ОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских по созданию промышленных ПСН для автомобильной техники отечественного производства (автобусов, стационарных дизель-генераторов, грузовых автомобилей, тракторов и т.д.).

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 6

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в  области создания энергоэффективных локальных систем кондиционирования в административных зданиях, снижающих затраты энергии не менее чем на 30%»

Шифр: 2011-1.6-516-034

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Создание экспериментального образца локальной инженерной системы обеспечения микроклимата на рабочих местах в административных зданиях, снижающей затраты энергии не менее чем на 30%.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) аналитический обзор информационных источников по локальным системам кондиционирования микроклимата в административных зданиях;

б) допустимые отклонения условий комфортности на рабочем месте и в помещении в целом;

в) методологии оценки,  классификации, показателей и критериев оценки потребления тепловой и электрической энергии на рабочих местах;

г) физико-математическую модель воздушно-теплового режима на рабочих местах и их энергопотребления;

д) показатели и критерии оценки потребления тепловой и электрической энергии на рабочих местах;

е) технические решения локальной системы кондиционирования микроклимата в административных зданиях;

ж) тепловой и аэродинамический расчет режимов работы системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах;

з) программу и методики испытаний модельного образца системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах;

и) результаты испытаний модельного образца системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах;

к) технико-экономическую оценку потенциала коммерциализации системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах;

л) рекомендации по расчету и проектированию системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах;

м) пилотный проект системы кондиционирования микроклимата локальных рабочих мест.

4.1.2 Модельный образец энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

4.1.3 Испытательный стенд для исследования модельного образца энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

4.1.4 Эскизная конструкторская документация на модельный образец энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

4.1.5 Эскизная конструкторская документация  на испытательный стенд  для исследования модельного образца энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должна быть разработана и исследована физико-математическая модель воздушно-теплового режима рабочего места как объекта энергопотребления в расчетном и годовом режимах.

5.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее [50] научно-информационных источников за период 2005 – 2010 гг.

5.1.1.3 должны быть разработаны удельные показатели и критерии оценки энергоемкости рабочих мест на примере административного и производственного здания.

5.1.1.4 должна быть разработана методология проверки, контроля и мониторинга энергоемкости рабочих мест.

5.1.1.5 должна быть разработана программа испытаний модельного образца энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

5.1.1.6 должен быть разработан, изготовлен и испытан модельный образец энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

5.1.1.7 должен быть разработан и изготовлен испытательный стенд для исследования модельного образца энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах;

5.1.1.8 должны быть сформулированы предложения и рекомендации по реализации обеспечения условий комфортности и повышения энергоэффективности на рабочих местах.

5.1.1.9 по результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 эскизная конструкторская документация на модельный образец энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

5.2.1.4 эскизная конструкторская документация на испытательный стенд;

5.2.1.5 проект технического задания на проведение ОКР.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) акты, другие документы, подтверждающие их результаты.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.5 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 Система и устройства обеспечения условий комфортности на рабочих местах должны включать оборудование для обеспечения нагрева, охлаждения воздуха, тепловой радиации (положительной и отрицательной), распределения воздуха и освещения рабочего места.

6.1.2 Модельный образец установки должен включать:

- рабочее место (стол) со встроенными устройствами воздухораспределения, обогревающими (охлаждающими) панелями;

- блок приготовления приточного воздуха (вентустановка) с подводящими воздуховодами и регулирующими устройствами;

- рециркуляционный блок воздушного отопления (охлаждения) с подводящими воздуховодами и регулирующими устройствами;

- систему автоматизации и управления воздушно-тепловым режимом, включая регулирующие органы, контроллер, датчики расхода и температуры воздуха, датчики присутствия;

- систему управления освещением рабочего места, включающую локальный источник света, регулирующие органы и датчики освещенности.

6.1.3 Модельный образец установки должен обеспечивать регулирование воздушно-теплового режима в диапазонах:

- температура воздуха на рабочем месте +18 – 26 0С;

- результирующая температура 17 – 25 0С;

- расход приточного воздуха 20-100м3/ч;

- производительность рециркуляционного блока:

по теплу 0 – 1500Вт;

по холоду 0 – 2500 Вт

- мощность источника света должна регулироваться в диапазоне 0 – 1000 Вт с обеспечением освещенности на рабочем месте 100 – 500 лк.

6.1.4 Условия комфортности на рабочем месте должны соответствовать оптимальным значением параметров микроклимата и качества воздуха.

6.1.5 Точность измерений параметров комфортности на рабочем месте должна составлять не менее 0,2 0С по температуре, 10% по влажности, 0,05 м/с по подвижности, 5лк по освещенности.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

Не предъявляются.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

Система и устройства обеспечения условий комфортности на рабочих местах, включающие оборудование для обеспечения нагрева, охлаждения воздуха, тепловой радиации (положительной и отрицательной), распределения воздуха и освещения рабочего места должны обеспечивать общие требования безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды. Специальные требования не предъявляются.

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемый модельный образец энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах должен обеспечить уменьшение энергозатрат не менее 30%.

Достижение энергоэффективности должно быть достигнуто без снижения санитарно-гигиенических требований и условий комфортности за счет:

- снижения приточного воздухообмена на 1 рабочее место с 60 м3/ч до 15 – 30 м3ч и соответствующего сокращения расходов тепла и холода на обработку воздуха;

- снижением требований к параметрам микроклимата за пределами рабочего места с оптимальных до допустимых, в т.ч. снижение воздухообмена в 2 раза, снижением температуры воздуха в холодный период года и повышением в теплый период на 2 – 3 0С, снижением уровня освещенности на 30%.

- адекватного соответствия расхода энергоресурсов фактическому пребыванию персонала на рабочем месте с использованием системы автоматического регулирования с датчиками присутствия.

8.1.2 Разрабатываемый модельный образец энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах  должен быть конкурентоспособным по сравнению с лучшими мировыми образцами-аналогами и обеспечить уменьшение энергозатрат не менее 30%..

8.1.3 Должна быть проведены маркетинговые исследования и технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

8.1.4 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | - |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 .технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих НИОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8.технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР должны быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание системы и устройств энергоэффективной системы и устройств обеспечения условий комфортности на рабочих местах.

10.2 Результаты работы будут востребованы:

- проектными и строительными и эксплуатационными организациями;

- федеральными и муниципальными органами власти, контролирующими сферу  энергетики; в том числе в рамках реализации Программы энергосбережения;

- инвесторами, девелоперами, риэлторами в системе менеджмента недвижимости.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 7

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований  в области

энергоэффективного использования петротермального тепла Земли для энергоснабжения обособленных и удаленных потребителей»

Шифр: 2011-1.6-516-035

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Разработка технических решений и технологических основ энергоэффективного использования петротермального тепла Земли для энергоснабжения обособленных и удаленных потребителей и создания экологически чистых энергоустановок, функционирующих независимо от сезонных и климатических условий.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) обзор, анализ и обобщение опубликованных результатов исследований в области эффективного использования тепла недр Земли;

б) обоснование выбора направления исследования;

в) обзор и классификация современных обособленных потребителей;

г) анализ и обобщение характеристик теплового состояния недр Земли (до 10км) на территории Российской Федерации;

д) разработка способа повышения интенсификации теплообменных процессов для эффективного съема грунтового тепла с большой глубины (до 7км);

е) результаты экспериментальных исследований по моделированию съема глубинного тепла земли и по созданию системы транспорта теплоносителя с низким гидравлическим сопротивлением;

ж) способ съема и транспорта тепла на поверхность, создание модели, определение количества тепла, которое может быть получено в конкретном регионе, при применении данного способа;

з) анализ и оптимизация тепловых схем энергоисточников на основе петротермального тепла;

и) технологические основы построения тепловой схемы и компоновки энергетической установки на основе комбинированного использования турбины с низкокипящим рабочим телом и теплового насоса.

к) технико-экономическую оценку результатов НИР;

л) обобщение и выводы по результатам НИР;

м) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР.

4.1.2 Эскизная конструкторская документация на экспериментальный стенд для моделирования съема глубинного тепла земли и снижения гидравлического сопротивления системы транспорта тепла на поверхность.

4.1.3 Экспериментальный стенд для моделирования съема глубинного тепла земли и снижения гидравлического сопротивления системы транспорта тепла на поверхность.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Методика проведения исследований по моделированию съема глубинного тепла земли.

4.2.2 Методика проведения исследований по созданию системы транспорта теплоносителя с низким гидравлическим сопротивлением.

4.2.3 Проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 100  научно-информационных источников за период 2005 – 2010 гг.

5.1.1.3 должен быть выполнен анализ и обобщение характеристик теплового состояния недр Земли (до 10км) на территории Российской Федерации;

5.1.1.4 должны быть разработаны технические решения для повышения интенсификации теплообменных процессов для эффективного съема грунтового тепла с большой глубины (до 7км);

5.1.1.5 должен быть разработаны технические решения по созданию гидродинамической системы с низким гидравлическим сопротивлением для эффективной транспортировки теплоносителя с большой глубины;

5.1.1.6 должны быть разработаны технические решения для энергоэффективного съема петротермального тепла Земли, позволяющие использовать глубинное тепло недр повсеместно.

5.1.2 Должен быть создан экспериментальный стенд, моделирующий съем тепла Земли и систему транспорта тепла на поверхность с низким гидравлически сопротивлением;

5.1.3 Должны быть проведены анализ и оптимизация тепловых схем энергоисточников на основе петротермального тепла;

5.1.4 Должны быть созданы технологические основы построения тепловой схемы и компоновки энергетической установки на основе комбинированного использования турбины с низкокипящим рабочим телом и теплового насоса.

5.1.5 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 эскизная конструкторская документация на экспериментальный стенд в составе:

1) схема гидравлическая, функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) схема электрическая соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

3) схема автоматизации, функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

4) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68;

5.2.1.4 проект технического задания на проведение ОКР.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.4 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 При проведении экспериментальных исследований по созданию системы транспорта теплоносителя с низким гидравлическим сопротивлением должны соблюдаться следующие требования к номенклатуре параметров:

- диапазон изменения скорости теплоносителя в системе трубопроводов при проведении экспериментальных исследований должен составлять от 0,5 до 3 м/с;

- скорость теплоносителя в теплообменном аппарате типа «труба в трубе» не должна превышать 2 м/с;

- температура теплоносителя должна быть не меньше 90 0С;

- погрешность измерения снижения гидравлического сопротивления не должна превышать 10%.

6.1.2 При проведении экспериментальных исследований по моделированию съема глубинного тепла земли необходимо использовать породы земли (либо аналогичное по плотности и пористости вещество) плотностью не менее 2500кг/м3 и средней теплоемкостью 1000 Дж/(кг*К);

6.1.3 Точность воспроизведения внешних условий достигается за счет моделирования гидравлических и термодинамических процессов в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации установки.

6.1.4 Точность определения параметров при проведении экспериментальных исследований определяется погрешностью устройств измерения.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

6.2.1 Работа должна проводиться с учетом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости используемого оборудования.

6.2.2 Разрабатываемые технические решения и технологические основы должны быть применимы к физически реализуемым системам энергоснабжения в условиях развитости технологий бурения в настоящее время.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

6.3.1 В процессе изготовления экспериментального стенда и проведения исследовательских испытаний должны быть соблюдены меры безопасности, предусмотренные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

[…]

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые технические решения, научные и технологические основы должны обеспечить:

1) повышение интенсификации теплообменных процессов для эффективного съема грунтового тепла с большой глубины (до 7км).

2) эффективную транспортировку теплоносителя с большой глубины позволят снизить гидравлическое сопротивление системы транспорта теплоносителя на 10-15%.

3) энергоэффективный съем петротермального тепла Земли, позволяющие использовать глубинное тепло недр повсеместно.

4) оптимизацию тепловых схем энергоисточников на основе петротермального тепла, в результате чего будут разработаны схемы энергогенерирующей установки с использованием турбины с низкокипящим рабочим телом и схемы энергогенерирующей установки с использованием теплового насоса.

5) снижение себестоимости 1 кВт·час электрической энергии по сравнению с традиционными способами энергоснабжения обособленных потребителей на 40-50 %, себестоимости 1 кВт·час тепловой энергии на 70-80 %.

6) описание основных (как технических, так и правовых) задач и возможные пути их решения по освоению глубинных ресурсов Земли в стране.

8.1.2 Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке.

8.1.3 Разрабатываемые технологии должны быть конкурентоспособны по сравнению с зарубежными аналогами: стоимость 1 установленного кВт*ч электрической энергии должна составлять не более 4000$, эффективность (к.п.д.) энергетической установки должна быть не менее 40%, в отличие от традиционных геотермальных энергетических установок, работающих по открытой схеме использования теплоносителя, разрабатываемые технологические решения должны обеспечивать полную экологическую безопасность.

8.1.4 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

8.1.5 Должны быть проведены маркетинговые исследования рыночных перспектив использования полученных результатов.

8.1.6 Должен быть разработан бизнес-план внедрения полученных результатов.

8.1.7 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 .технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих ОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8.технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание комплексов энергоснабжения обособленных и удаленных потребителей тепловой и электрической энергии на базе глубинного тепла Земли.

10.2 Результаты НИР могут быть востребованы научно-производственными объединениями, ассоциациями внедрения альтернативных технологий энергоснабжения, организациями энергоснабжения местного или федерального значения.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 8

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области  создания энергоэффективных компактных источников тока мощностью не менее 50 Вт на основе твердополимерных топливных элементов»

Шифр: 2011-1.6-516-043

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Разработка экспериментальных образцов компактных источников тока мощностью не менее 50 Вт с высокой удельной энергоемкостью на основе твердополимерных топливных элементов с новыми высокоэффективными композитными катализаторами.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы по научно-технической проблеме, исследуемой в рамках НИР:

- катализаторы для твердополимерных топливных элементов (ТЭ),

- способы формирования каталитических слоев мембранно-электродных блоков (МЭБ),

- конструктивные особенности компактных источников тока (КИТ) средней мощности,

- методы технологического контроля и характеризации при изготовлении воздушно-водородных топливных элементов;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) теоретическое исследование физико-химических процессов в разрабатываемых КИТ и МЭБ и режимов их работы;

г) результаты расчетов и математического моделирования КИТ и МЭБ;

д) результаты экспериментальных исследований;

е) технико-экономическую оценку результатов НИР;

ж) обобщение и выводы по результатам НИР;

и) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

4.1.2 Макеты мембранно-электродных блоков (МЭБ) в количестве не менее 8 шт.;

4.1.3 Макет КИТ мощностью не менее 50 Вт;

4.1.4 Стенд для испытаний МЭБ и КИТ;

4.1.5 Эскизная конструкторская документация на МЭБ;

4.1.6 Эскизная конструкторская документация на макет КИТ;

4.1.7 Эскизная конструкторская документация на стенд испытаний МЭБ и КИТ;

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР.

4.2.2 Методическая документация для входного, межоперационного технологического контроля и аттестации готовых разрабатываемых изделий (МЭБ, КИТ) по критическим параметрам.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должны быть созданы макеты МЭБ в количестве не менее 8 шт.;

5.1.1.2 должен быть создан макет КИТ мощностью не менее 50 Вт, предназначенный для электропитания электронной техники;

5.1.1.3 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25-ти научно-информационных источников за период 2000 – 2010 гг.;

5.1.1.4 должны быть исследованы, обоснованы и выбраны методы и средства, направления исследований и способы решения поставленных задач:

- способы создания катализаторов для ТЭ с повышенной эффективностью катализа;

- способы формирования каталитических слоев МЭБ;

- конструктивные особенности МЭБ и КИТ мощностью не менее 50 Вт.

5.1.1.5 должна быть проведена сравнительная оценка вариантов возможных решений исследуемой проблемы с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичной тематике;

5.1.1.6 должны быть исследованы и выбраны наиболее эффективные способы создания новых каталитических материалов;

5.1.1.7 должны быть разработаны методы технологического контроля и характеризации при изготовлении воздушно-водородных КИТ;

5.1.1.8 должны быть выработаны предложения и рекомендации по внедрению разработанного макета КИТ в реальный сектор экономики.

5.1.2 Должно быть проведено моделирование работы ТЭ:

1) математическое моделирование в пакетах Labview;

5.1.3 Должен быть разработан и изготовлен макет КИТ в количестве 2-х экземпляров.

5.1.4 Должны быть проведены исследовательские испытания макета КИТ по разработанной Программе и методикам исследовательских испытаний.

5.1.5 Для проведения исследовательских испытаний должен быть создан испытательный стенд.

5.1.6 Результаты исследований должны обрабатываться в Origin, Mathcad, Labview, IPC Pro, StarE-Systems и подобных программных продуктов общего и специализированного назначения.

5.1.7 На основе полученных результатов должен быть разработан проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 эскизная конструкторская документации на создаваемый МЭБ в составе:

1) схема комбинированная функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68;

5.2.1.4 эскизная конструкторская документации на создаваемый макет КИТ в составе:

1) схема комбинированная функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) схема комбинированная соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

3) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68; 5.2.1.5

5.2.1.5 эскизная конструкторская документация на создаваемый стенд испытаний МЭБ и КИТ в составе:

1) схема комбинированная соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) инструкция по эксплуатации;

3) формуляр в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

5.2.1.6 проект технического задания на проведение ОКР.

5.2.2. Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.6 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.1.1 Созданный в результате НИР макет КИТ должен иметь следующие характеристики:

- номинальная электрическая мощность: не менее 50 ± 5 Вт;

- напряжение:  не менее 12 ± 1,2 В;

- КПД:  не менее 50 ± 5 %;

- среднее содержание Pt в каталитическом слое: не более 500 ± 50 мкг/см2;

- масса:  не более 1 ± 0,1 кг;

- объем:  не более 600 ± 100 см3;

- массовая удельная энергоемкость:  не менее 140 ± 14 Вт*ч/кг;

- объемная удельная энергоемкость:  не менее 300 ± 30 Вт*ч/л;

- диапазон рабочих температур:  +10(+40 ˚С;

- ресурс работы: не менее 5000 ч (определяется по результатам ускоренных испытаний как время наработки с относительным падением мощности не более чем на 10% от номинальной).

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

6.2.1 Исследование должно проводиться с учетом технически и экономически обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости используемых материалов и оборудования.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

6.3.1 Меры обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды должны включать выявление опасных и вредных объектов, факторов воздействия и разработку соответствующих мероприятий по их исключению.

6.3.2 В процессе изготовления макета КИТ и проведения исследовательских испытаний должны быть соблюдены меры безопасности, предусмотренные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

[…]

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые научно-технологические основы высокоэффективных КИТ мощностью не менее 50 Вт на основе твердополимерных топливных элементов должны обеспечить:

- предпосылки для увеличения энергоэффективности экономики, за счет перевода ее на энергосберегающие технологии (не менее чем в 2 раза);

- снижение влияния вредных выбросов на окружающую среду, улучшение экологической ситуации (не менее чем в 2 раза должно быть снижено количество вредных выбросов на 1 кВт*ч при внедрении в экономику);

- повышение экспортного потенциала отечественной промышленности за счет разработки новых энергоэффективных источников электроэнергии (не менее чем в 2 раза);

- создание экспериментальной базы для последующей подготовки молодых специалистов в области водородной энергетики.

8.1.2 Разрабатываемые КИТ мощностью не менее 50 Вт должны быть конкурентоспособны по сравнению с фирмами-лидерами Fuel Cell Store, Heliocentris, UDOMI (отечественные аналоги отсутствуют) в части эффективности использования платины (не менее чем в 2 раза лучше известных аналогов), долговременности работы (не менее 5000 часов) и себестоимости (должна быть снижена не менее чем в 2 раза по сравнению с известными аналогами):

- полученные результаты по созданию КИТ и разработанные технологии должны позволить российским производителям получать высококачественные изделия, которые будут конкурентоспособны с продукцией ведущих российских и зарубежных компаний;

- применение разработанных КИТ должно привести к улучшению конкурентных позиций на мировом рынке;

8.1.3 Разрабатываемые основы технологии новых материалов и планируемое в последующем их производство должны обеспечить: создание компактного источника тока мощностью не менее 50 Вт с повышенной эффективностью катализа.

8.1.4 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

8.1.5 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.1.6 Должны быть проведены маркетинговые исследования.

8.1.7 Должна быть проведена разработка бизнес-плана.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 2 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 .технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих ОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8.технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание воздушно-водородных КИТ средней мощности.

10.2 Результаты НИР могут быть востребованы разработчиками и производителями КИТ на основе ТПТЭ, такими как Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск, Свердловская область), ФГУП «ЦНИИ СЭТ» (г. Санкт-Петербург), РКК «Энергия», ОИВТ РАН.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 9

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области обеспечения эффективности функционирования интеллектуальных систем передачи и распределения электрической энергии»

Шифр: 2011-1.6-516-044

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Разработка научно-технологических решений в области алгоритмов управления режимами функционирования интеллектуальных систем передачи и распределения электроэнергии и оценка эффективности алгоритмов и схемных решений  электроэнергетических систем в различных режимах работы. Экспериментальная проверка на электродинамической модели разрабатываемых методов и алгоритмов.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, посвященной проблеме создания интеллектуальных (управляемых) систем передачи и распределения электроэнергии, включая системы с распределенной генерацией;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) результаты экспериментальных исследований на физической (электродинамической) модели электрических систем алгоритмов и программ, а также средств управления  нормальными и аварийными режимами передачи и распределения электроэнергии;

г) технико-экономическую оценку результатов НИР при создании интеллектуализированной активно-адаптивной электрической сети;

д) обобщение и выводы по результатам НИР;

е) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР;

4.1.2 Эскизная документация экспериментальной установки (физической модели), воспроизводящей исследуемые режимы и ее средств управления и регистрации параметров для проведения исследований, которая должна содержать принципиальные электрические схемы, структурные схемы, отражающие функциональные связи, паспортные данные используемого силового и измерительного оборудования;

4.1.3 Экспериментальная установка (физическая модель);

4.1.4 Методика проведения исследований по определению влияния  алгоритмов и программ, а также средств управления на  нормальные и аварийные режимы передачи и распределения электроэнергии;

4.1.5 Эскизная проектная документация системы управления, включающая первичные датчики, преобразователи измеряемых параметров, каналы передачи-приема сигналов управления,  их регистрацию и визуализацию.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР.

4.2.2 Алгоритмы управления возбуждением и скоростью вращения синхронных генераторов электростанций, позволяющие обеспечить быстрое демпфирование колебаний напряжений в переходных режимах.

4.2.3 Алгоритмы управления быстродействующими статическими устройствами компенсации реактивной мощности, обеспечивающие устойчивость электроэнергетической системы и повышающие качество электроэнергии в электрической сети.

4.2.4 Алгоритмы управления режимами потребителей, позволяющие обеспечить надежность электроснабжения и повысить качество электроэнергии.

4.2.5 Алгоритмы принятия оптимальных решений и обработки режимной информации, которые могут быть использованы в интеллектуальных системах передачи и распределения электроэнергии.

4.2.6 Проекты нормативной и методической документации.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должны быть разработаны научно-технические решения, предназначенные для создания интеллектуальных систем передачи и распределения электроэнергии, обладающих высокой эффективностью их функционирования;

5.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор наиболее значимых научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных журналах, монографии и патенты - не менее 25 научно-информационных источников за период 2005 – 2010 гг.;

5.1.1.3 должны быть разработаны, исследованы и обоснованы методы и средства создания современных интеллектуальных систем передачи и распределения электроэнергии, путем математического и физического моделирования;

5.1.1.4 должны быть разработаны алгоритмы управления системами передачи и распределения электроэнергии, включая генерирующие источники и потребителя;

5.1.1.5 должна быть разработана экспериментальная установка на базе электродинамической модели электрических систем.

5.1.1.6 должны быть выработаны предложения и рекомендации по внедрению разработанных алгоритмов в передающих и распределительных системах.

5.1.2 должно быть проведено моделирование элементов передающих и распределительных сетей, воспроизводящее функциональную новизну этих элементов:

1) математическое моделирование, отражающее исследуемые нормальные и аварийные режимы;

2) физическое моделирование, отражающее состав и характеристики оборудования исследуемой системы.

5.1.3 Для проведения моделирования и исследовательских испытаний должна быть подготовлена физическая модель со следующими модельными характеристиками:

- количество генераторов – не менее 3;

-протяженность линий электропередач - не менее 1500 км;

- количество узлов нагрузки – не менее 3;

- устройства для гибкого управления режимами ЭЭС и компенсацией реактивной мощности;

- средства автоматического регулирования и управления;

- суммарная установленная мощность модельного оборудования – не менее 50 кВт;

- средства сбора, преобразования и передачи-приема управляющих сигналов.

5.1.4 Результаты исследований должны обрабатываться с использованием устройств сбора и обработки результатов эксперимента на электродинамической модели МЭИ.

5.1.5 На основе полученных результатов должны быть сделаны выводы о достоверности разработанных проектов и программ управления электроэнергетическими системами.

5.1.6 На основе полученных результатов должен быть разработан проект технического задания для проведения ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 проект технического задания на проведение ОКР.

5.2.1.4 эскизная рабочая документация на экспериментальную установку в составе:

1) схема электрическая функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) схема электрических соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) инструкция по эксплуатации;

3) формуляр в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

5.2.1.5 эскизная проектная документация системы управления, включающая первичные датчики, преобразователи измеряемых параметров, каналы передачи-приема сигналов управления, их регистрацию и визуализацию.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.5 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Экспериментальная установка должна соответствовать следующим требованиям:

- количество генераторов – не менее 3;

-протяженность линий электропередач - не менее 1500 км;

- количество узлов нагрузки – не менее 3;

- наличие устройства для гибкого управления режимами ЭЭС и компенсацией реактивной мощности;

- наличие средства автоматического регулирования и управления;

- суммарная установленная мощность модельного оборудования – не менее 50 кВт;

- наличие средств сбора, преобразования и передачи-приема управляющих сигналов;

6.2 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

При проведении экспериментальных физических и расчетных исследований необходимо выполнить следующие требования:

- по номенклатуре параметров, воспроизводимых на математических и физических моделях в соответствии с перечнем, установленным для передающих и распределительных электроэнергетических систем, включая мощности, напряжения, токи, угловые характеристики;

- по конструктивным характеристикам: масштабы моделирования для систем передачи напряжением 220- 750 кВ, для систем распределения напряжением 6-110 кВ;

- по режимным характеристикам:  параметры установившихся и переходных процессов, обеспечивающие возможность переноса результатов моделирования на оригинальные объекты;

- по точности их определения  в соответствии с нормативной документацией, но не хуже, чем до одной сотой доли основной единицы измерения;

- внешние (климатические, географические и топографические) условия не учитываются.

[…]

6.3 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

На этапе проведения проблемно-ориентированного поискового исследования должны выполняться требования, предусмотренные ГОСТ Р 8.568 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

[…]

6.4 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

В соответствие с законом РФ «О техническом регулировании» и нормами принятыми для передающих и распределительных сетей, а также в отношении экспериментальной установки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, правилами технической безопасности при работах в действующих электроустановках, правил устройства электроустановок и местными инструкциями по охране труда и производства экспериментов на установках до и выше 1000 В.

[…]

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые научно технические результаты  должны обеспечить в сравнении с действующими  аналогами:

- повышение степени использования пропускной способности линий электропередачи и сечений неоднородных сложнозамкнутых электрических сетей за счет увеличения загрузки линий электропередачи более высокого класса напряжений;

- быстрое демпфирование колебаний напряжений в переходных режимах за счет применения разрабатываемых алгоритмов управления возбуждением и скоростью вращения синхронных генераторов электростанций;

- повышение устойчивости и качества электроэнергии за счет применения новых алгоритмов управления статическими тиристорными компенсаторами и управляемыми шунтирующими реакторами;

- повышение надежности электроснабжения за счет управления режимами потребителей электроэнергии;

- предотвращение каскадного развития аварий с отключением большого числа потребителей посредством управления перетоками мощности по слабым связям в электрической сети;

- быструю ликвидацию асинхронных режимов без отключения потребителей.

- повышение надежности электроснабжения и качества электроэнергии за счет управления энергосистемой и её элементами, сокращение ущербов от системных аварий и перерывов электроснабжения потребителей;

8.1.2 Разрабатываемые научно-технические результаты НИР должны быть конкурентоспособны по сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами, выявленными при патентных исследованиях и анализе отечественной и зарубежной литературы   в части пропускной способности и устойчивости электропередач, надежности и качеству электроэнергии и её потерям.

8.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов на основании маркетинговых исследований.

8.1.4 На конкретных примерах должна быть показана эффективность применения результатов полученных в ходе выполнения работы.

8.1.5 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.1.6 Должен быть подготовлен бизнес-план внедрения результатов работы.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих ОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских по созданию новых промышленных программ и алгоритмов, новых методов управления системами передачи и распределения электроэнергии, которые могут быть востребованы сетевыми компаниями ФСК и МРСК.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

ПО ЛОТУ 10

Разделы  4, 5, 6, 8, 9 и 10  Технического задания могут быть дополнены

по усмотрению участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

«Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области технологий комплексной безотходной термохимической переработки торфа с получением высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, кокса и активированных углей»

Шифр: 2011-1.6-516-045

1 Основание для проведения НИР и сроки выполнения работ

1.1 Решение Конкурсной комиссии Заказчика № __ (протокол от «___» ________20__ г. № ______).

1.2	Начало работ: со дня заключения государственного контракта.

Срок окончания работ: (определяется предложением участника размещения заказа, сделанным в заявке на участие в конкурсе).

2 Исполнитель НИР

(Указывается полное наименование и местонахождение (город) исполнителя).

3 Цель выполнения НИР

Разработка научных основ современной комплексной технологии термохимической переработки торфа с целью получения высококалорийного экологически чистого топлива для энергетических нужд, углеродных материалов (кокс, актированный уголь), обладающих высокими потребительскими характеристиками и пригодными для использования в различных сферах промышленного производства, что будет способствовать вовлечению торфяных месторождений в хозяйственный оборот.

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

4.1.1 Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие:

а) обзор и анализ современной научно-технической, нормативной, методической литературы, связанной с  технологией комплексной безотходной термохимической переработки торфа с получением высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, кокса и активированных углей;

б) обоснование выбора направления исследований;

в) теоретическое исследование путей создания технологии комплексной безотходной термохимической переработки торфа с получением высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, кокса и активированных углей;

г) расчёт значения эндо- и экзотермических эффектов, сопровождающих процесс термической переработки торфа в различных температурных интервалах;

д) результаты исследования температуры плавления золы торфов;

е) результаты определения значений теплоты сгорания карбонизированного топлива, получаемого из торфа, в зависимости от режимных процессов карбонизации, определены оптимальные режимы процесса с точки зрения получения максимальных теплоты сгорания производимого топлива;

зависимость степени упрочнения от режимов обработки;

ж) расчёт значений кинетических параметров процесса активации карбонизированных продуктов из торфа;

з) зависимость сорбционных свойств получаемого активированного угля (АУ) от режимных параметров активации и вида торфа;

и) расчёт оптимальных параметров получения кокса и АУ из торфа;

к) результаты экспериментальных исследований образцов высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, полученного из торфа;

л) математические модели расчёта процессов получения кокса и АУ из торфа и выполнена апробация разрабатываемых моделей по результатам экспериментального моделирования.

4.1.2 Экспериментальный образец модельного технологического комплекса по комплексной безотходной термохимической переработки торфа с получением высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, кокса и активированных углей производительностью 8-10 кг/час для производства твёрдого топлива, кокса либо АУ, использующего торф в качестве первичного источника сырья и энергии.

4.1.3 Пакет прикладных программ для расчёта и управления технологическим комплексом для получения кокса и АУ.

4.1.4 Технологический регламент производства высококалорийного энергетического топлива, кокса с заданными прочностными характеристиками и АУ с заданными сорбционными свойствами из торфа.

4.1.5 Эскизная конструкторская документация на модельный технологический комплекс производительностью по исходному сырью 10 кг/ч для проведения исследовательских испытаний.

[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

4.2.1 Проект технического задания на проведение ОКР.

[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должны быть разработаны методики экспериментальных исследований, предназначенные для получения научных и научно-технических результатов;

5.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 25 научно-информационных источников за период 2005 – 2010 гг.;

5.1.1.3 должен быть разработан пакет прикладных программ для расчёта, управления и оптимизации разрабатываемого технологического комплекса по производству из торфа кокса и АУ;

5.1.1.4 должны быть выработаны предложения и рекомендации по широкому внедрению разработанных научных основ технологии.

5.1.2 Должно быть проведено моделирование технологического процесса:

1) математическое моделирование процессов карбонизации торфа с высококалорийного топлива, кокса, процесса упрочнения кокса и активации продуктов карбонизации с получением АУ;

2) разработан пакет программ, описывающих работу реактора по получению топлива, кокса и АУ из торфа;

5.1.3 Должен быть разработана и изготовлена пилотная установка для экспериментального изучения и отработки разрабатываемых процессов получения кокса и АУ из торфа в количестве 1 шт.

5.1.4 Должны быть проведены исследовательские испытания установки по разработанной Программе и методикам исследовательских испытаний.

5.1.5 Для проведения исследовательских испытаний должен быть создан действующий модельный технологический комплекс производительностью по исходному сырью 10 кг/час.

5.1.6 Результаты исследований должны обрабатываться по разработанному пакету программ, совместимых с современными ПК.

5.1.7 На основе полученных результатов должен быть разработан проект технологического регламента комплекса производительностью по твердому топливу и коксу 10 тонн в час соответственно и по АУ 100 кг/час.

5.1.8 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

[…]

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 эскизная конструкторская документации на модельный технологический комплекс производительностью по исходному сырью 10 кг/ч для проведения исследовательских испытаний в составе:

1) схема функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) схема электрическая соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

3) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68;

4) инструкция по эксплуатации;

5) формуляр в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

5.2.1.4 Программная документация в составе:

1) Текст программ в соответствии с ГОСТ 19.401-78;

2) описание программ в соответствии с ГОСТ 19.402-78;

3) описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78;

4) руководство системного программиста в соответствии с ГОСТ 19.503-79;

5) руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79;

6) описание логической и физической структуры базы данных по термохимическим свойствам исследованных видов торфа в соответствии с п. 5.5 РД 50-34.698-90.

5.2.1.5 проект технического задания на проведение ОКР.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) акты, другие документы, подтверждающие их результаты.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2-5.2.1.5 настоящего технического задания, должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений или представлены в составе отчетной документации в качестве отдельных документов.

5.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами Заказчика.

5.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

Требования к модельному технологическому комплексу:

- производительность по твердому топливу, либо коксу 10 кг/час. Точность определения ±3%.

- предел прочности получаемого кокса при сжатии - не ниже 15 Мпа;

- содержание углерода в получаемом твердом топливе и коксе - не ниже 85%;

- содержание фосфора и серы в получаемом коксе -  не выше – 0,02%

- производительность по АУ 1 кг/час. Точность определения ±3%.

- йодное число получаемых АУ в зависимости от режимов получения от 600 до 1200 мг/г. Точность определения ±5%.

[…]

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

Используемое оборудование и средства диагностики должны быть стандартизированы и преимущественно отечественного изготовления.

[…]

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

6.3.1 Меры обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды должны включать выявление опасных и вредных объектов, факторов воздействия и разработку соответствующих мероприятий по их исключению.

6.3.2 В процессе изготовления модельного технологического комплекса по газификации угля должны быть соблюдены меры безопасности, предусмотренные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

7 Требования к патентной чистоте и правовой защите результатов интеллектуальной деятельности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

7.4 РИД, полученные в ходе выполнения НИР, подлежат регистрации и охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые научные основы технологии получения высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, кокса и АУ должны обеспечить экологическую чистоту, безотходность и энергетическую самообеспеченность. Содержание углерода в получаемом по разрабатываемой технологии высококалорийном энергетическом топливе и коксе не ниже 95%,, удельная поверхность получаемого АУ не менее 800 г/см2.

8.1.2 Разрабатываемые научные основы инновационной технологии должны быть конкурентоспособны по сравнению с лучшими мировыми аналогами в части экологической чистоты. Содержание двуокиси углерода в продуктах сгорания получаемого топлива и при использования в металлургических процессах получаемого кокса не мене, чем в 2,2 – 2,5 раза меньше, чем при использовании органических топлив (кокса), получаемых традиционными технологиями. Удельные капитальные вложения на сооружения промышленной установки для реализации разрабатываемой технологии должны находиться на уровне 500-550 долларов США за тонну получаемого кокса и твердого топлива, себестоимость не выше 350 долларов США. Срок окупаемости промышленного производства (дисконтированный) не более 4-5 лет.

8.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов и проведены маркетинговые исследования рынка установок по производству высококалорийного экологически чистого энергетического топлива, кокса и АУ из торфа.

8.1.4 По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

(Приводятся минимальные установленные значения, которые участник размещения заказа вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| Индикаторы |  |  |  |
| И1.6.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц | - | 1 |
| И1.6.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 2 |
| И1.6.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | 1 | 1 |
| И1.6.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц | - | 1 |
| Показатели |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее 20 % от общей стоимости работ в году) | млн. руб. | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы в году), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек | (указывается участником размещения заказа) | (указывается участником размещения заказа) |

9 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. [Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 2. [Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР.

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР.

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований.

2.4 Моделирование объекта исследований.

2.5 Реализация прототипов технических решений, в том числе:

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) составных частей экспериментального образца (макета) устройства;

— разработка технической документации (эскизной конструкторской) [экспериментального образца, макета] устройства в целом;

— разработка технической документации специального оборудования для проведения исследовательских испытаний;

— разработка программы экспериментальных исследований;

— изготовление [экспериментального образца, макета] устройства;

— изготовление специального оборудования для экспериментальной проверки разработанных технических решений;

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8 .технического задания).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 3. [Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований объекта НИР в соответствии с Программой, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится функционирование устройства;

— проведение экспериментов, проверок, испытаний составных частей экспериментального образца (макета) устройства в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— проведение исследовательских испытаний [экспериментального образца, макета] устройства в целом в соответствии с программой исследовательских испытаний;

— исследования отдельных функциональных, эксплуатационных, технических характеристик [экспериментального образца, макета] устройства, установленных требованиями технического задания.

3.2 Доработка [экспериментального образца, макета] объекта НИР по результатам экспериментальных исследований.

3.3 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8. технического задания).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

Этап 4. [Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований технического задания на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов технического задания для проведения последующих ОКР.

4.3 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. 8.технического задания).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Заказчика].

9.2 Разрабатываемые документы, cроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане (приложение №2 к государственному контракту).

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 Результаты проведенных НИР должны быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание новых мощностей производства твердого топлива, кокса и активированных углей из нетрадиционных первичных источниках сырья и энергии.

[…]

11 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего технического задания.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего технического задания, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

# ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

# Footnotes

За исключением случаев, если в части IV «Формы для заполнения участниками размещения заказа», в том числе в Форме 1 «Опись документов», Форме 2 «Заявка на участие в конкурсе», Форме 3 «Предложения об условиях исполнения государственного контракта (о выполнении работ)», предусмотрено, что представление сведений и документов носит рекомендательный характер, и их непредставление не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Цена Государственного контракта и (или) цена, в пределах одного финансового года, работы (этапа) по государственному контракту не должна превышать максимальный объем бюджетного финансирования на соответствующий год, указанный в пункте 9.2.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

Заявка на участие в конкурсе, позволяющая корректировать, индексировать или изменять другим способом цену Государственного контракта, рассматривается как несоответствующая требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, к участию в Конкурсе.﻿

Участнику размещения заказа в целях оптимизации конкурсных процедур рекомендуется представить заполненный Календарный план выполнения работ.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.

Непредставление данных документов и сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные в рекомендательном порядке сведения и документы не будут являться предметом оценки заявок в целях определения лучших условий исполнения государственных контрактов.

При определении стоимости работ необходимо принимать во внимание требования п. 7.3.7. части II «Общие условия проведения конкурса».

Если календарный план выполнения работ предполагает наличие нескольких этапов работ в рамках одного календарного года, распределение работ, выполняемых за бюджетные средства, рекомендуется планировать таким образом, чтобы объем финансирования выполняемых на последнем этапе работ, составлял  не более тридцати процентов от общего объема финансирования работ за счет бюджетных средств в текущем году.

Здесь и далее [в квадратных скобках] указано место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») Конкурсной документации

Заполняется в соответствии с пунктами раздела V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения государственного контракта в соответствии с разделом V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Конкурсной документации заполняются в полном объеме.

Здесь и далее участник размещения заказа должен представить свои предложения вместо пояснительного текста, приведённого курсивом в круглых скобках.

Выбрать из списка:  Базовое финансирование; Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);  Российский гуманитарный научный фонд;

Российская венчурная компания; Российская корпорация нанотехнологий; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

Федеральные целевые программы; Региональные целевые программы; Региональный фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга;

Муниципальные целевые программы; Ведомственные целевые программы; Внепрограммные мероприятия; средства из внебюджетных источников, гранты.

Год начала – год окончания

В соответствии с определением, данным в статье 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая).

Например: Национальный рейтинг российских вузов  (Интерфакс + «Эхо Москвы); Рейтинг российских вузов по научным достижениям (Независимое Рейтинговое Агентство "Рейтер"); Рейтинг лучших мировых научно-исследовательских институтов и организаций SCImagо, Наиболее эффективные технопарки России (Эксперт РА), Ежегодный рейтинг крупнейших компаний (Эксперт РА) и прочее.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта технического задания.

Здесь и далее таким шрифтом приведен обязательный текст, не подлежащий удалению.

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее [в квадратных скобках] представлены варианты заполнения, либо место, в котором участник размещения заказа должен представить свои предложения.

Предложения участника размещения заказа по выполнению работ, расширяющие установленные Заказчиком требования Технического задания, должны сопровождаться указанием источника их финансирования (за счет средств федерального бюджета или за счет средств из внебюджетных источников).

В подтверждение перехода завершённых НИР в стадию опытно-конструкторских работ (ОКР) в отчётности по заключительному этапу НИР должен быть представлен проект технического задания на ОКР (ОТР), предусматривающий использование в ОКР (ОТР) результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения НИР.

Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;

Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.

К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;

Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;

Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;

Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.

Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

- для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;

- для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;

- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима коммерческой тайны на соответствующие сведения.

Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.

Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.

РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.

Под термином «защищённая диссертация» понимаются диссертационные работы, получившие положительное решение диссертационного совета о присвоении учёной степени кандидата или доктора наук по результатам защиты диссертации или положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите по результатам предварительного рассмотрения.

Тематика и результаты диссертационной работы должны соответствовать результатам работ, полученным в рамках выполнения проекта.

Дата предварительного рассмотрения или защиты диссертации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, но не ранее 6 месяцев с даты начала работ по проекту.

Автор диссертационной работы должен являться одним из исполнителей проекта.

Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.

Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.

Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом.

При наличии такового у Исполнителя